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 磋商公告
江苏省设备成套股份有限公司受中国医学科学院皮肤病医院委托就中国医学科学院皮肤病医院诊疗环境修缮改造（临床技能教学模拟中心、诊疗空间等优化提升改造）设计服务项目进行竞争性磋商采购，项目所需资金已落实，现欢迎符合相关条件的供应商参加磋商。

 一、项目基本情况

1.1项目编号：DL066026H3ZC02397 

1.2项目名称：中国医学科学院皮肤病医院诊疗环境修缮改造（临床技能教学模拟中心、诊疗空间等优化提升改造）设计服务项目
1.3预算金额：80万元

1.4最高限价：80万元,超过最高限价的报价按无效应答处理。

1.5采购需求：详见服务要求。

1.6设计服务期：35日历天(其中方案设计、初步设计：10日历天；施工图设计：25日历天)
二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度经审计的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次招标活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

5.参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次比选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6.供应商须具备建设行政主管部门核准和颁发的下列资质之一：

1.1工程设计综合资质甲级；

1.2工程设计建筑行业乙级及以上资质；

1.3工程设计建筑行业(建筑工程)专业乙级及以上资质

（提供证书复印件加盖公章）。

7.供应商拟派项目负责人须具有国家注册一级建筑师资格。提供拟派项目负责人的社保机构出具的近半年任意一个月供应商为其缴纳的养老保险金缴费证明材料(必须是社保机构出具的社保证明材料,须加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章(具有可验证的二维码或验证码)，若项目负责人属企业退休人员、退役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理（提供复印件加盖公章）

8.供应商应提供如下承诺（提供承诺书原件）：

(1)具有独立订立合同的能力；

(2)未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

(3)企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的情形；

(4)投标单位提交资料中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

(5)符合法律、法规规定的其他条件。
9.提供供应商法定代表人授权委托书；

10本项目不接受联合体参加。 
2.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：/

2.3第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.6拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取磋商文件

1.凡有意参加磋商者，请于获取时间2026年07月23日08时30分至2026年07月30日17时30分内（北京时间，下同），登录江苏省阳光交易平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目、下载文件。

2.参与者首次登录平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目。

3.参与者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传等所需时间。未按照本公告要求获得本项目文件的，采购代理机构不予接收其响应文件。

4.需要发票的，可在“费用管理--发票管理”模块下载发票；平台服务费发票由江苏招采信息技术有限公司开具。非因采购代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

5.平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，参与者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。供应商平台咨询电话：025-83306809（工作日8：30-11：30，13：30-17：30）。

6.联合体应标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

7.本项目文件售价：免费

8.本项目收取平台服务费：0元。

四、响应文件提交

4.1 截止时间：2026年08月03日09点30分（北京时间）
4.2 提交响应文件地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座11楼3号开标室。
4.3供应商应提供纸质文件3份（1正、2副）、电子版响应文件1份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

五、开启

5.1 时间：2026年08月03日09点30分（北京时间）
5.2 地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼

六、其他补充事宜

1.本项目在中国医学科学院皮肤病医院官网发布公告。
2.供应商应当从采购代理机构合法获得采购项目的采购文件。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

7.1采购人信息

名 称：中国医学科学院皮肤病医院

地址：南京市太平门外蒋王庙街12号

联系电话：025-85478284

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座10楼1006室

联系方式：13913894080

7.3项目联系方式

项目联系人：陶冬雨 

电　话：13913894080
第二章 供应商须知

 一、总    则

1、适用法律

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。
2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

二、磋商响应文件编制

3、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

3.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

3.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

3.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

3.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

4、磋商响应文件的组成

4.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

4.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

4.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.4 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（格式见附件）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中规定的资格条件证明文件；

（4）报价表（格式见附件）；
（5）供应商缴纳磋商保证金凭证；

（6）分项报价表（格式见附件）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

4.5 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明； 

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

4.6 磋商响应文件的价格部分

价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的磋商价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

4.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

5、磋商保证金：

（1）金额：响应人在磋商时，无需交纳磋商保证金。

三、磋商响应文件的递交

6、磋商响应文件的签署、密封和递交

6.1 磋商响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，在磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方加盖公章，并由供应商的法定代表人或授权代表签字，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

6.2 磋商响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字，同时加盖供应商公章。
6.3 供应商应当在竞争性磋商文件要求递交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。
6.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按竞争性磋商文件要求密封的；

（2）在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

7、联合体

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。
四、磋商
8、磋商组织

8.1 在递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

8.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

9、磋商程序

9.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

9.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

9.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

9.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

9.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

9.6 最后报价由供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
9.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
（1）未按磋商文件规定的数额和办法缴纳磋商保证金的； 

（2）未实质性响应采购文件要求的；（实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）
（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

9.8出现影响采购公正的违法、违规行为的的磋商终止；

9.9磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

10、评分方法和标准
10.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。
    10.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。
10.3 评分标准详见第三章。

11、确定成交供应商

11.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组会将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

11.2 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在指定的采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

11.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

11.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与磋商保证金相等的补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

11.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，磋商保证金不予退还，情节严重的提请采购人将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人组织的采购活动，并予以通报。

11.6 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

11.7 所有响应文件不论成交与否，采购代理机构均不退回。
12、编写磋商（评审）报告

12.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

13、签订合同

13.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。
13.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

13.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

13.4 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、质疑与投诉

14、质疑

14.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

14.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

14.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

14.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

14.5 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

14.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

14.7 质疑函的主要内容须参照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

14.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

14.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

15、投诉

15.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人采购监督管理部门投诉。

15.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

15.3 投诉人对采购人采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

15.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由采购人列入不良行为记录名单。

15.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由采购人列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加采购人采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

六、诚实信用

16.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

16.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告。

16.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将其列入不良行为记录名单。

16.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

七、磋商费用
17.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

17.2 本次采购，成交人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费基准费率50%计算，在领取成交通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在磋商一览表中单列。本项目专家评审费由招标人支付。
第三章 评审标准

本次磋商评审方法在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，按得分高低排名。

	评分内容
	评分因素
	评标标准

	报价
	报价

（10分）
	满足磋商采购文件要求且报价最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分。其它有效合格的报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价÷投标总价)×10分

	设计构思
	总体设计思路

（15分）
	对项目方案解读充分，理解深刻，分析准确，构思新颖。体现精细化、创新性、经济性进行评分：

1、解读充分、理解深刻、分析准确，构思新颖，体现精细化、创新性和经济性得15分；

2、解读较充分，理解较深入，分析较准确，有一定创新性和经济性得13分；

3、解读基本合理，但分析深度一般，创新性或经济性表现一般得11分；

4、解读简单，分析浅显，缺乏创新性或经济性考量得9分；

5、未提供相关内容不得分。

	
	现状分析

（10分）
	对项目现状的描述、认识及存在问题的分析是否分析到位、措施得当、考虑全面进行评分：

1、对项目现状的描述全面、认识深刻，问题分析精准到位，提出的解决措施科学合理、针对性强，考虑全面，逻辑清晰，具有前瞻性得10分；

2、对项目现状的描述较全面，认识较深入，问题分析基本准确，措施较合理，但部分细节或前瞻性稍显不足得8分；

3、对项目现状的描述基本完整，问题分析一般，措施可行但针对性或创新性较弱，考虑不够全面得6分；

4、对项目现状的描述简单，问题分析较浅显，措施笼统或可行性较低，缺乏深入思考得4分；

5、未提供相关内容不得分。

	
	合理经济性

（10分）
	具备经济性与适用性进行评分：

1、功能设计合理，投资估算精准；完全满足实验需求，符合行业标准得10分；

2、投资估算较合理；基本满足实验需求，但部分功能可能冗余或适应性稍弱得8分；

3、投资估算基本合理；能满足基本实验需求，但灵活性或扩展性不足得6分；

4、投资估算不合理；仅勉强满足当前需求，未来扩展性差或不符合行业标准得4分；

5、未提供相关内容不得分。

	项目解读
	项目进度管控措施

（10分）
	对项目设计进度管控措施进行评分：

1、设计进度管控措施科学、完善、可具体操作得10分；

2、设计进度管控措施较科学、较完善、可较具体操作得8分；

3、设计进度管控措施相对科学、相对较完善、可基本具体操作得6分；

4、设计进度管控措施科学性、完整性较差，有待完善的得4分；

5、未提供相关内容不得分。

	
	服务承诺

（10分）
	对设计服务承诺（包括对于采购人提出的修改要求、汇报会议、相关评审要求以及其他须到场沟通解决的问题，做出响应并到场处理的时间、保障方案说明）进行评分：

1、服务承诺响应时间明确、保障方案科学完善、可具体操作得10分；

2、服务承诺响应时间较明确、保障方案较科学完善、可较具体操作得8分；

3、服务承诺响应时间基本明确、保障方案相对科学完善、可基本具体操作得6分；

4、服务承诺响应时间、保障方案、可操作性较差，有待完善的得4分；

5、未提供相关内容不得分。

	项目组成员
	项目负责人

（3分）
	项目负责人1名，具有工程建设类高级工程师及以上职称证书的加3分，具有工程建设类工程师职称的加1分，满分3分。

	
	建筑专业负责人

（3分）
	建筑专业负责人1名，具有国家一级注册建筑师执业资格得2分；同时具有工程建设类高级工程师及以上职称证书的加1分，具有工程建设类工程师职称的加0.5分。满分3分。

	
	结构专业负责人

（2分）
	结构专业负责人1名，具有一级注册结构工程师执业资格的得1分；同时具有工程建设类高级及以上职称证书的加1分，具有工程建设类工程师职称证书的加0.5分，满分2分。

	
	给排水专业负责人

（2分）
	给排水专业负责人1名，具有国家注册公用设备工程师（给水排水）执业资格的得1分；同时具有工程建设类高级及以上职称证书的加1分，具有工程建设类工程师职称证书的加0.5分，满分2分。

	
	电气专业负责人

（2分）
	电气专业负责人1名，具有国家注册电气工程师（供配电）执业资格的得1分；同时具有工程建设类高级及以上职称证书的加1分，具有工程建设类工程师职称证书的加0.5分，满分2分。

	
	暖通专业负责人

（2分）
	暖通专业负责人1名，具有国家注册公用设备工程师（暖通空调）执业资格的得1分；同时具有工程建设类高级及以上职称证书的加1分，具有工程建设类工程师职称证书的加0.5分，满分2分。

	
	装饰专业负责人

（2分）
	装饰专业负责人1名，具有工程建设类高级及以上职称证书的得1分；同时具有室内装饰设计师一级职业证书的加1分；具有工程建设类工程师职称证书的得1分，满分2分。

	
	造价负责人

（2分）
	造价负责人1名，具有一级注册造价工程师注册证书（旧版为注册造价工程师）的得1 分；同时具有工程建设类高级及以上职称证书的加1分，具有工程建设类工程师职称证书的加0.5分，满分2分。

	业绩


	企业业绩

（6分）
	自2023年1月1日（含）以来，供应商承担过建筑面积0.5万平米及以上的类似公共建筑改造设计业绩，每提供一个得2分，最高得6分。（需提供合同复印件。时间以设计合同签订时间为准，面积及项目特征均以设计合同为准，提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供，企业业绩和项目负责人业绩不可兼得。）

	
	项目负责人业绩

（6分）
	自2023年1月1日（含）以来，供应商的项目负责人承担过建筑面积0.5万平米及以上的类似公共建筑改造设计业绩，每提供一个得2分，最高得6分。（需提供合同复印件。时间以设计合同签订时间为准，面积及项目特征均以设计合同为准，提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供，企业业绩和项目负责人业绩不可兼得。）

	奖项
	奖项

（5分）
	项目负责人自2021年1月1日（含）以来承担过类似公共建筑（室内装饰装修或改造项目）设计业绩，获得国家级装饰装修设计奖项的得5分/个；省级装饰装修设计奖项的得3分/个；市级装饰装修设计奖项的得1分/个。（限评1个获奖奖项，以最高的获奖计分。提供获奖证书，需是项目负责人在投标人单位期间获奖，证书需体现项目负责人及投标人名字，时间以发证之日为准）（满分5分）


说明：

1、所有认证、证明和业绩均需提供有效的复印件。

2、需提供项目组成员的注册证书、职称证书，证明材料等复印件。

3、需提供提供拟派项目组成员的社保机构出具的近半年任意一个月供应商为其缴纳的养老保险金缴费证明材料(必须是社保机构出具的社保证明材料,须加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章(具有可验证的二维码或验证码)，若项目组成员属企业退休人员、退役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理（提供复印件加盖公章）

4、评分企业业绩、评分项目负责人评分业绩不可兼得。

5、项目负责人和建筑专业负责人不可兼得。

第四章 采购需求
设计任务书
一、  工程概况
1.1工程概况
中国医学科学院皮肤病医院诊疗环境修缮改造（临床技能教学模拟中心、诊疗空间等优化提升改造）设计服务项目位于南京市玄武区蒋王庙街12号院区内。

本次设计服务包含1号楼病房楼局部改造，病房楼避难间外幕墙改造、2号楼科研楼改造、3号楼门诊楼局部改造（含六层新增手术室装修改造）、4号楼医技楼局部改造、11号楼综合办公楼改造。
二、  规划条件及建设要求

2.1规划条件及设计范围
2.1.1 规划条件
1、本项目改造设计应满足原规划条件要求。

2、城市设计引导要求：

原建筑外立面采用铝板及玻璃幕墙，建筑外立面不变。

3、建筑平面功能应符合规划部门核准要求。

4.
其他要求：

（1）设计需满足规划、建筑、结构、装饰、消防、防雷、环保等各项法规、规章、规范、规定及相关部门的要求。

（2）满足《江苏省城市规划管理技术规定（2011版）》、《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022、《综合医院建筑设计规范》GB51039等国家和地方现行的有关法律

法规、标准、规范、政策文件的规定。

2.1.2设计范围
2.1.2.1 建设规模
本次建筑装修设计改造服务包含1号楼病房楼局部改造、病房楼避难间外幕墙改造、2号楼科研楼、3号楼门诊楼局部改造（含六层新增手术室装修改造）、4号楼医技楼局部改造、11号楼综合办公楼改造。设计范围面积约8000平方米（其中病房楼避难间外幕墙改造，改造外立面面积约为130平方米）。
2.1.2.2设计范围
本次改造性质属于既有建筑整体改造，使用功能不变，科研楼增加一部电梯，改造设计围绕建设要求进行各楼层功能设置、装饰出新、设备系统更新等多方面进行设计。本项目装修包括本建筑地上各层功能布局，室内装修以及为实现上述功能必须实施的配套工程等设计，涵盖项目方案设计、初步设计、施工图设计、施工阶段现场设计配合服务以及设计各阶段的报建报批报审工作。
本次设计范围包括：

参考部分原有设计图纸，依据项目申请书方案及采购人要求，设计单位提供科学、安全、经济、合理、可行及美观的建筑改造设计成果，设计服务应包含各专业方案设计、初步设计、施工图设计及全过程设计跟踪服务；

设计包含建筑、结构、装饰、给排水、建筑电气、采暖通风与空气调节、消防、建筑智能化等专业设计；
初步设计成果包括全套各专业初步设计图纸、文本及说明等；施工图设计成果应包含楼层平面图、系统图、详图等，并须通过施工图审查及消防等各专项审查要求，满足清单编制及施工需要。

全过程设计跟踪包括：招标配合服务及各阶段施工现场配合服务，施工期间的设计修改、变更、相关专题报告、竣工验收等服务工作；

本项目所有与设计相关的政府报审工作均由中标单位负责，中标单位应确保报审工作获得相关部门审批通过，相关费用包含在投标报价中，中标单位不得另行收费。报审包括但不限于以下内容：规划设计审批、施工图纸审查（含建筑、结构、装修、消防施工图等）

2.2 设计原则
1.基本设计要求

初步设计及施工图设计应依据项目申请书方案及采购人要求，进行相应各专业设计及总体设计。全部设计内容应符合国家及当地政府的相关法律法规、规范和标准，并满足招标文件规定的设计要求。

整体设计应安全、合理、经济、先进，在技术上可实施性强，具备灵活的通用性。室内平面布局应简洁、清晰、合理，各房间尺度适宜。应处理好建筑室内外空间的设计，并富有创意，具有优质的空间品质及舒适性体验。建筑设计应充分考虑建筑布局、功能转换的可能性。应通过合理、科学的建筑设计降低建筑的使用与维护能耗。采用合理经济和先进的生态环保技术，体现绿色建筑的宗旨。设计方案应经济合理，对设计的建设期投资和运营过程中费用进行评估，使方案在先进性和经济性之间达到完美的平衡。

2.特殊设计要求

设计风格应符合医院的社会形象，装饰设计应体现人文关怀，并体现项目 “高质量”、“智能化”、“绿色环保”的定位要求，并提出具体措施和方案。在设计中推行标准化设计理念，通过论证、比较、优化设计出符合业主需求的高品质设计。设计方案以及材料、设备选用均应遵循注重环保、节能减排理念。

3．设计限制

设计方要特别注重整体院区规划的统一性和单体建筑的独特性之间的平衡。内外装饰设计需考虑与既有建筑保持理念统一、平面统一、风格统一、系统统一。

4．图纸中不允许出现任何有暂估价的部分，且不得有任何甩项、丢项、漏项的部分，若有暂时不明确的材料，可根据项目实际情况报发包人进行确定，设计须达到施工图编制深度要求。

2.3专业设计要求
2.3.1建筑专业
1、建筑设计中应遵守国家有关规划和建筑工程设计的各项技术规范。

2、设计使用年限： 维持原使用年限不变。

3、建筑防火及防水

（1）建筑防火：建筑的耐火等级为一级。

（2）建筑防水：防水设计材料和工艺选择需考虑便于施工和质量管控；

 4、内部交通组织
内部垂直交通和水平交通的组织处理好各类流线的关系，保证各类流线畅通、简洁、高效，同时流线设计应与功能房间及设施布置相匹配。
5、绿色建筑
（1）倡导紧凑、自然生态的空间形态，配套设施相对完善。 

（3）采用标准应结合既有建筑的特点，针对现状设计适合的节能技术，杜绝节能技术堆砌，增加经济成本造成不必要浪费。
2.3.2结构专业
1、改造设计可能涉及少量增设管井，重大设备、设备洞口补强等内容，结构加固补强设计应受力合理、安全可靠、易于施工并满足建筑需求。 
2、结构设计应充分考虑不同建筑设防类建筑的抗震设防的特点。

3、结构构件的燃烧性能和耐火极限应符合建筑相应的现行的防火设计规范。

4、结构材料的选用应以常规材料为主，合理兼顾材料性价比。

5、结构设计后续工作年限为维持原使用年限不变。

6、建筑结构安全等级为一级。应对地基基础的实际情况进行复核计算。

8、风、雪荷载按50年一遇的基本风压、基本雪压取值。

2.3.3给排水专业

1、给排水系统：
（1）根据确定的平面功能增加的用水点位，满足生活给排水。符合国家和地方相关规范要求。

2、消火栓及喷淋系统：
本项目改造定性为建筑内部装修，《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）未涵盖的其他消防设计可适用原标准。
（1）根据内部装修布局及综合天花调整，对应调整喷淋点位及喷淋支管的布置。
（2）消火栓及喷淋主管根据现场堵塞、渗漏、破损等情况进行原位更换。
2.3.4暖通专业

1、防排烟系统：

本项目改造定性为建筑内部装修，《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）未涵盖的其他消防设计可适用原标准。

防烟系统适用原标准，检查原有的正压送风系统，保证原系统可正常运行；

房间自然排烟适用原标准，复核自然排烟窗的开启面积是否满足原规范要求；

为保证消防的安全性，不满足自然排烟条件的走道增设机械排烟系统。增设竖井，屋顶上增设排烟机房。

为保证实验室功能要求，配合安全柜，通风柜等实验室专项设备完成排风及废气处理设计。

2、空调系统：

本项目空调系统已使用多年，导致空调系统的运行效率严重低下。本次改造内容如下：

所有空调末端设备、水平支路的水管、立管全部更换； 
2.3.5电气专业

2.3.5.1电力系统

1、供电要求：一级负荷由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电；二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换供电，也可由满足双重电源供电且两台变压器低压侧设有母联开关的任一段低压母线单回路供电；三级负荷采用单回路供电。
2、设备选型:改造区域内末端用电配电箱全部更新。

2.3.5.2照明系统

1、正常照明：改造区域内普通照明根据内装布置全部更换。

2、照明控制及灯具选择：公共区域，如走廊、楼梯间、电梯厅的照明系统采用分区控制，并根据场所活动特点采用（定时、感应）等节能控制措施；采光区域的照明控制独立于其他区域的照明控制。根据不同的使用场合选择合适的照明光源，在满足照明质量的前提下，尽可能地选择高光效光源。
3、管线安装：设置吊顶区域照明管线不做预埋，后期吊顶内明敷金属管布线，灯饰采用不低于B1级的材料。

2.3.5.3 消防应急照明系统

1、系统形式：改造区域内消防应急组照明和疏散指示系统按照国家现行规范《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018全部更新。

2、系统设计：灯具采用集中电源供电，灯具的主电源和蓄电池电源均由集中电源提供，灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后由同一配电回路为灯具供电。集中控制型系统中，集中设置的集中电源由消防电源的专用应急回路供电，分散设置的集中电源由所在防火分区、同一防火分区的楼层消防电源配电箱供电。

2.3.6智能化专业

本项目基于现有系统架构及建筑布局对智能化各子系统前端点位、中间线缆及传输设备进行改造设计。

改造后科研综合楼依据建筑功能布局，落实智能化子系统前端设备、中间线缆及中间传输设备的改造设计，基于院区现有系统架构，能实现改造后各智能化子系统与现有管理中心对接。

基础设施系统接入至医院现有信息中心统一管理，安防相关系统接入至现有安防控制室内统一管理。

2.3.7装饰专业
1. 室内装饰设计需满足医院病房及医技功能空间的相关要求。在保证室内环境满足健康、舒适的要求的同时，整体风格保持统一。

2. 装修材料：地面、墙面和天花等所有室内装饰装修材料必须满足消防标准、环保标准和产品质量标准，需耐用，不易损坏。

3． 室内装修涉及到的光环境、声环境、通风由相关专业设计顾问做出分析、计算，并提出标准。

2.3.8造价专业

1、本工程设计采用限额设计，采用综合单方造价限额为指标（设计时按发包人要求进一步调整），包含单体建筑的内装、外装、水、电、空调、智能化、标识以及所有专项设计内容等全部工程费用。设计限额取得建设方的认可后方可开展后续设计。

2、设计方在设计过程中须采用方案比较、模拟、分析等多种方式在限额范围内降低造价。设计人有责任将工程造价控制在发包人确定的造价以内，并依据发包人每个阶段批准的控制标准，控制工程设计，实现发包人造价控制目标。

2.4中标设计方设计任务
设计内容包含建筑、结构、装饰、给排水、建筑电气、采暖通风与空气调节、消防、建筑智能化等专业设计同时含各专业对室内外管线摸排、利用及重新设计，统筹规划设计全楼冷热源、生活热水、给排水、消防设备设施等；

本项目所有与设计相关的政府报审工作均由中标单位负责，中标单位应确保报审工作获得相关部门审批通过，相关费用包含在投标报价中，中标单位不得另行收费。报审包括但不限于以下内容：规划设计审批、施工图纸审查（含建筑、结构、装修、消防、幕墙设计施工图等）、实验室专项等专项审批。

除发包人特殊要求之外，所有专业设计、专项设计均分为方案设计、初步设计和施工图三个阶段。各阶段设计完成后，需进行评审，设计方应在规定的时间内按照评审意见完成设计修订，修改完成后的版本做为终版，并提交存档。最终施工图蓝图份数应满足施工单位、监理、业主、使用方、相关政府部门的要求，并要送到业主指定的位置。各阶段评审前，需根据实际需求打印足够份数的汇报材料、设计说明、图纸、概算等文件。提交的成果中要包含所有相关政府部门审图通过的文件。

2.5进度要求
各项设计请依据《设计进度表》按时提供设计成果。

方案及初步设计完成阶段：10日历天

施工图设计完成阶段：25日历天

2.6其它服务要求
1、中标方需根据招标人对设计的标准要求所需提供的专项方案咨询服务，包括方案设计、初步设计、施工图设计及其它专项设计等方面的专项咨询。

2、多方案比选。中标方在方案和施工图设计过程中须采用多方案比较、分析等方式在限额范围内降低造价。

3、中标后2周内提交服务计划书：设计思路、重点难点分析、设计分包计划、设计计划及人员配置、详细的服务内容。

4、包括但不限于室内装修、智能化等专项设计。

5、中标人需完成施工图设计文件审查，消防设计审查并提供政府审批所需的各种设计文件，并办理与设计相关的报批报建手续，本项目所有与设计相关的政府报审工作，均由中标单位负责与报审相关的一切工作，并确保获得相关部门审批通过，相关费用包含在投标报价中，中标单位不得另行收费。

8、相关配套服务
（1）设计人调研项目现场情况，提供调研报告（场地、周边情况等）。

（2）设计人应做好主体设计内容中各专业的协调配合工作，应按招标文件、合同约定进行合理分包，并对分包单位进行管理协调，对分包设计成果承担连带责任。

（3）主体设计人应积极配合招标人另行招标的专项设计人，向专项设计人提供必要的设计依据。

（4）各设计阶段至少进行一次设计成果汇报，招标人可根据项目复杂程度及修改调整情况适当增加中间过程汇报次数； 

（5）方案设计阶段需配合医院完成规划方案专家评审和规划报建工作；配合咨询单位完成可行性研究报告编制及报批。
（6）初步设计及施工图阶段，完成各类设计文件报审工作，设计人应积极配合省发改委初步设计及概算的审查，及行业主管部门的各项审批、招标人的审核、施工图强制审查及图纸会审工作，提供报建审核、验收手续所需的书面及电子文件，及时解决报批报建、审查过程中发现的设计质量问题并按规定出具修改图纸。

（7）招标人可根据项目需要，组织专家对既有建筑改造消防技术可行性研究报告、方案设计、初步设计、施工图设计进行评审，设计人应积极配合，根据审查意见对设计文件进行补充调整。

（8）设计人应在各阶段设计成果完成后，向招标人、后续设计单位等参建单位进行设计交底，并在施工阶段参加各类验收，按合同要求提供现场服务，施工配合，分析解决与设计有关的现场施工变更问题。

（9）配合协助招标人解决与本项目设计有关的其他问题。

9、设计跟踪服务，包括工程实施阶段的全过程跟踪服务，包括但不限于人员安排，技术支持，后续跟踪，问题响应，问题解决，例会，设计驻点，竣工图审查等内容。

三、 设计成果要求
设计单位在各阶段提供的设计成果文件应满足规范及建设单位要求的设计深度，包含（但不限于）以下内容：

（一）方案设计阶段
1、完成方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，负责进行报批工作（如有）， 发包人协助提供相关资料； 

2、根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内进行方案设计，并通过政府部门审查批准； 

3、为配合后期设计，对设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目方案设计相一致的情况下，接受建设方的合理化建议并对方案进行调整。 

4、负责进行消防及市政管网等方面的征询工作；负责完成规划、消防等规划方案，完成报批工作。 

5、在招标人同意方案设计后，设计单位提交相应数量效果图等展示文件。按照所确定的风格定位，提供所有区域平面图、天花图、主要立面图进行方案设计说明，设计方案应考虑到结构、机电、供水及其它设施等的要求；提供各个重点区域的电脑透视效果图（包括设计服务范围内的公共区域、办公区域、卫生间等，效果图能完整反映所有重点空间的设计意图，用来表达重要部分的设计效果）。
（二）初步设计阶段

1、负责完成并制作建筑、装饰、结构、给排水、暖通空调、电气、智能化等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足发包人要求及政府相关规定。
2、负责完成主要设备或材料表、有关专业计算书。

3、制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，负责完成初步设计等所有相关工作，直至项目初步设计通过相关部门审查。

4、初步设计A3纸质文本、各专业计算书、图纸各3套

5、提供电子版CAD、PDF图纸文件、效果图JPG文件。

（三）施工图设计阶段

1、设计成果内容

①图纸文件应包括如下内容：

a）图纸目录

b）设计与施工说明

含设计内容的施工做法、预防质量通病的施工建议。

c）建筑、装饰施工图

包括总平面图、平面图、立面图、剖面图和构造详图。表示建筑物的外部形状，以及构造、施工要求等。

d）结构施工图

包括结构平面布置图和各构件的结构详图，表示承重结构的布置情况，构件类型，尺寸大小及构造做法，洞口补强，局部加固等做法。

e）机电施工图

包括给水、暖、电气、智能化、实验室专项等各设备专业的平面布置图、系统图和详图。

f）其他各专项设计图纸

根据报批或图审要求出具的相关文件及成果图纸目录及每次图纸编号应注明日期（每轮图纸修改日期要统一），以便新旧图纸查阅、区分。与图纸有关的洽商应注明在哪一轮图纸基础上进行。

② 各专业计算书1套

③提供电子版CAD、PDF图纸、效果图JPG文件，刻光盘存档。

2、设计成果规格

①各专业正式蓝图，提交套数满足审查及施工、验收要求。初步设计图纸蓝图不少于8套；施工图和计算书蓝图8套。

②可编辑CAD图纸和PDF图纸电子文件。图纸总目录为CAD格式与EXCEL格式各1套，格式自拟。

③各专业计算书纸质版及电子文档。

政府相关部门及建设单位需要的其他文件。

四、其他要求

1、招标范围：参考部分原有设计图纸及采购人要求，设计单位提供科学、安全、经济、合理、可行及美观的建筑改造设计成果，设计服务应包含各专业方案设计、初步设计、施工图设计（含设备材料选型表及物料表）等施工阶段现场设计配合服务以及设计各阶段的报建报批报审工作。设计包含建筑、结构、装饰、给排水、建筑电气、采暖通风与空气调节、消防、建筑智能化等专业设计，同时含各专业对室内外管线摸排、利用及重新设计，统筹规划设计全楼冷热源、生活热水、给排水、消防设备设施等。

2、质量标准：满足国家及行业现行规范要求。

3、报价方式：按建筑装修面积*全费用综合单价进行报价，建筑面积约8000平方米计算报价。

第五章 合同主要条款及格式
说明：
房屋建筑和市政工程等工程设计项目招标可以使用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。
第一节合同协议书
合同协议书

          （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施       （项目名称），已接受（设计人名称，以下简称“设计人”）对该项目设计投标。发包人和设计人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）设计费用清单；

（7）设计方案；

（8）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币       （大写）       （¥）。

4. 项目负责人：。

5. 设计工作质量符合的标准和要求：。

6. 设计人承诺按合同约定承担工程的设计工作。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。

8. 设计人计划开始设计日期：，实际日期按照发包人在开始设计通知中载明的开始设计日期为准。设计服务期限为天。

9. 本合同协议书一式6份，合同双方各执3份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

	发包人：     （盖单位章）
	设计人：（盖单位章）

	法定代表人或其委托代理人：

（签字）
	法定代表人或其委托代理人：

（签字）

	
	


第二节通用合同条款
按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程设计合同示范文本（房屋建设工程）》（GF-2015-0209）第二部分 通用条款执行。

第三节专用合同条款

1.一般约定

1.1.1.1合同文件（或称合同）：

合同协议书；

中标通知书；

投标函和投标函附录；

专用合同条款；

通用合同条款；

发包人要求；

设计费用清单；

设计方案；

双方认可的来往传真、电报、会议纪要以及其他构成合同组成部分的文件等。合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

1.1.3工程和设计

1.1.3.1工程

（1）工程名称：              
（2）项目地点：               

（3）工程总投资额：人民币_      元__（大写）；￥_ _____（小写）

1.1.3.2设计服务范围：参考部分原有设计图纸及采购人要求，设计单位提供科学、安全、经济、合理、可行及美观的建筑改造设计成果，设计服务应包含各专业方案都设计、初步设计、施工图设计及全过程设计跟踪服务；

设计包含建筑、结构、装饰、给排水、建筑电气、采暖通风与空气调节、消防、建筑智能化等专业设计；

初步设计成果包括全套各专业初步设计图纸、文本及说明、编制概算书等；施工图设计成果应包含楼层平面图、系统图、详图、管综图等，并须通过施工图审查及消防等各专项审查要求，满足清单编制及施工需要;

全过程设计跟踪包括：招标配合服务及各阶段施工现场配合服务，施工期间现场服务对接、设计修改、变更、相关专题报告、竣工验收等服务工作。

具体内容划分为以下五项：

（1）方案设计

（2）初步设计（含初步设计概算及报审）

（3）施工图设计。

（4）其他专项设计：包括但不限于设计服务范围中的内容。经发包人同意，设计人可将部分专项设计分包。

（5）以上工作的报审及后续相关配合工作。

1.1.4日期

1.1.4.3设计服务期限

本项目计划设计服务期为35日历天；计划开始时间为_____年_____月_____日，计划结束时间为_____年_____月_____日；本款所述计划时间结束时间是指合同约定设计图纸任务完成的时间。设计人在合同约定设计图纸完成后，仍须配合本工程后续环节实施至项目缺陷责任期结束。

1.3法律适用：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件等，相同内容在不同适用文件中表述不一致的，按最为严格者执行。

1.4合同文件的优先顺序：按通用条款执行。

1.6文件的提供和照管
1.6.2发包人提供的文件：与本工程相关的基础资料。

1.10知识产权

1.10.4关于知识产权的其他约定：

（1）发包人和设计人均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

（2）发包人和设计人双方须遵守保密协议的有关规定，开展项目设计工作。

（3）本项目的设计署名权归设计人所有，版权自设计人提交至发包人后归发包人所有。设计人应在本合同解除或期满前将项目的所有图纸、说明、电子文件，连同详细文件清单递交给发包人。

（4）无论在本合同有效期内或合同期后，设计人保证其设计文件未侵犯他人著作权，并应对设计人及其工作人员侵犯他人著作权的行为承担全部法律责任，对由此给发包人造成的损失，设计人应给予发包人包括维权费用在内的充分有效的赔偿。

（5）设计人应在服务开始阶段对其人员明确保密责任，设计人的相关人员泄密给发包人造成损失的，由设计人承担一切法律后果和经济赔偿。同时，设计人应向发包人支付本项目设计费的20%作为违约金。

（6）在本项目开展过程中，由发包人提供或由设计人通过工作渠道得到的资料和数据等，仅限于设计人在本项目的服务中使用。设计人及其人员无论是在服务期间或服务结束后均不得以任何形式(包括但不限于：Email、网络传阅等)向第三方泄露上述的资料和数据；未经发包人同意，也不得引用或发表上述的资料和数据，否则设计人须承担相关一切法律后果，并向发包人支付经济赔偿。同时，设计人应向发包人支付本项目设计费的20%作为违约金。

（7）设计人如发现有泄密事件，应尽快通知发包人，并协助发包人做好调查和处理工作，以减少损失。

1.12发包人要求

1.12.1设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后3日内通知设计人，若需相应延长设计时间的，设计人应在收到发包人通知后3日内向发包人申请延期，经批准设计周期可以顺延但费用不补偿。

2.发包人义务

2.6发包人应履行的其他义务：

2.6.1发包人按本合同专用条款1.6.2规定的内容，向设计人提交基础资料及文件。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

2.6.2发包人变更委托设计项目、规模、条件，或因提交的资料错误，或所提交资料作颠覆性修改（譬如按图审要求不能以重大变更进行报审），造成设计人重大返工时，双方应另行协商签订补充协议明确变更所涉及的费用、工期等内容。不构成颠覆性修改和重大返工的工期相应顺延费用不补偿。

2.6.3在未签订合同前，对于发包人同意设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

2.6.4在合同履行期间，因发包人原因终止或解除合同的，发包人按实际发生量向设计人支付设计费。

2.6.5本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

3.发包人管理

3.1发包人代表：     （姓名）     。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。但涉及费用变更、设计变更、设计成果验收、结算、工期变更、索赔、签订补充协议等由发包人决定的重大事项应当以发包人加盖公章为准，仅有授权代表签字不发生法律效力，设计人知晓前述事项并自觉履行审核义务。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前3日历天书面通知设计人。
3.2监理人

本项目监理人及其监理范围、职权、义务等，详见项目工程监理合同。

3.3.5由于发包人原因导致指示未按约发出、延误、错误的，设计工期可以顺延费用不补偿。

3.4.2发包人对设计人书面提出的事项作出答复的时间：自收到之日起5日历天内。

4.设计人义务

4.1.4其他义务

（1）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，并确保设计成果通过图审；未达到或满足上述要求的，设计人须无偿进行设计成果修改，并承担由此发生的法律和经济责任，发包人按照约定节点付款的时间相应顺延，直至设计成果内容、深度和质量均满足要求。

（2）设计人须按经济、安全、节约的原则进行设计，未经发包人或项目所在地政府行政主管部门同意，不得有擅自提高设计标准，或违反国家法律法规及行业规范标准。
（3）本项目设计合理使用年限为 按国家规定要求。

（4）设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

（5）设计人的设计图纸须根据发包人提供的《项目工程设计任务书》进行设计，平面布局、各设计参数等原则上不可修改，若在设计过程中发现策划研究不满足国家规范要求或发包人需求时，经发包人同意后方可修改。

（6）设计人的设计须符合设计任务书要求且符合国家规定的《建筑工程设计文件编制深度规定》。

（7）各专业设计（包括但不限于设计范围的内容）应满足国家规范和施工图设计深度要求；不满足国家规范和施工图设计深度要求确需修改设计时，设计人应按要求进行相应修改，设计费用不再增加。

（8）设计人设计的尺寸规格等应符合装配式建筑应用要求，设计人须配合后期装配式建筑深化设计工作（如果有装配式设计）。

（9）设计人应完成概、预算编制工作。

（10）设计人须按本规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

（11）在施工过程中，发包人有权提出合理的施工设计图纸变更。在对原有方案未做较大改动的情况下，设计人必须按照发包人要求完成变更设计任务，且不得影响施工进度质量。因设计人未能及时提供图纸变更而影响施工进度、质量的，发包人有权按人民币2000元/天的标准扣除设计费用。

（12）设计人交付设计文件后，应按规定参加有关上级的报批、审查，并根据审查结论负责，对不超出原定范围的内容做必要调整补充，在规定时间内将设计成果交予发包人，积极开展相关工作，直至完成施工图审查。

（13）经发包人组织评审或项目所在地政府行政主管部门审批，如设计人递交的设计成果或其中某些部分被认为不符合规定，设计人须无偿修改直至通过审查，延误工期按相应处罚。
（14）设计人应向发包人提交本项目设计人员相关资料，包括但不限于：设计人员任命书、设计人员责任书、设计人员资格证书复印件等。

（15）设计人的设计成果文件中不得出现建筑材料、构配件及设备货物的推荐品牌。设计成果应采用大众化产品，经济实用，不得带有指向性，否则，发包人有权按人民币5000元/处的标准扣除设计费。

（16）发包人有权根据项目实际情况，要求设计人委派专人留驻施工现场，设计人须无条件服从，并参加每周工程例会，相应费用由设计人自行承担并考虑在报价中，发包人不另行支付。

（17）设计人自行解决完成本项目的工作条件和生活条件，包括但不限于：本项目必备的规范标准、图集、电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机、出行车辆、办公桌椅、文件柜、安全帽、安全鞋、手电筒、无人机、遥感设备、食宿、用水、用电等，相关费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

4.2履约保证金

4.2.1设计人是否提供履约担保： 否 。

4.2.2设计人提供履约保证金的形式、金额及期限：  / 。

4.5项目负责人：  （姓名）  ；身份证号：  （号码）  。

5.设计要求

5.1一般要求：按通用合同条款执行。

5.2设计依据：发包人给设计人的委托书或设计中标文件；发包人提交的基础资料；现行国家及江苏省设计规范、标准、规程；《项目工程设计任务书》等 。

5.3设计范围：按专用条款1.1.3.2款执行。
6.开始设计和完成设计

6.1开始设计

6.1.1开始设计时间：设计人收到发包人的开工通知。
6.1.2发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计的处理办法：双方协商解决。
6.2发包人引起的周期延误：工期顺延，费用不额外增加。

6.3设计人引起的周期延误：因设计人原因发生逾期的，每逾期一日，发包人按2000元/日的标准收取违约金；逾期超过15天的，视为根本性违约，发包人有权同设计人解除合同，设计人应当返还全部已收款并按照合同总金额的20%支付违约金。

6.4第三人引起的周期延误：经发包人许可的工期顺延，费用不额外增加。

6.6提前完成设计

6.6.1发包人接受设计人建议书导致设计费用增加的处理：按专用合同条款11.1款执行。

6.6.3设计人提前完成设计的奖励：  /  。

7.暂停设计

7.1发包人原因暂停设计：服务期顺延，费用不额外增加。

7.2设计人原因暂停设计：因设计人原因暂停设计的，设计人应及时通知发包人并查明原因，采取补救措施。由此造成的周期延误，按专用条款6.3条执行。

7.3暂停期间的文件照管：由设计人承担，相关费用已经包含在合同价款中，发包人不另行支付。

8.设计文件

8.1设计文件的接收

8.1.3设计人向发包人交付的设计成果文件

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	方案文本
	按报批需要
	设计人领取中标通知书后10日内，设计人提交设计方案，供甲方等相关单位审核。
	设计人必须根据发包人要求进行相关设计的修改完善工作，并提供足够深度图纸，且需通过发包人、规划等职能部门的批准

	2
	初步设计
	5
	方案设计经发包人及主管部门审核同意后15日内。
	初步设计文件以通过职能部门批复为准。

	3
	施工图设计
	8
	初步设计批复且经业主确认后25天
	


8.1.4阶段成果：包括负责规划方案设计、方案设计、初步设计、施工图设计及配合施工图审查以及全过程设计跟踪。全过程设计跟踪包括：各阶段招标配合、前期手续办理和施工现场配合服务，施工期间设计修改、变更、相关专题报告、竣工验收等服务工作，并配合规划部门完成方案比选工作等。

发包人有权委托第三方机构对设计成果文件进行优化，设计人应无条件配合，设计人配合产生的相关费用含在合同总价内。

8.2发包人审查设计文件：发包人应当自接收设计文件之日起30个工作日内对设计文件进行审查，审查方式包括但不限于自行审查、组织专家进行会审等。设计人应当按照审查结果进行修改直至通过发包人审查，因修改调整设计导致逾期的按照6.3条约定承担责任。

9.设计责任和保险

9.1工作质量责任

9.1.5关于工作质量责任的其他要求：  /  。

9.2设计文件错误责任：因发包人原因造成设计文件不合格的，服务期限顺延费用不补偿，若造成重大返工或颠覆性修改的按照本合同第2.6.2条执行。

10.施工期间配合

10.3关于设计期间和施工期间配合的其他约定： 项目工程拟采用施工总承包形式对施工标段进行发包，施工期间的配合还包括与本项目施工总承包单位的配合，费用已包含在合同价款中，不另行支付。

11.合同变更

11.1变更情形

因发包人原因要求调整设计，最终设计总面积增加（或减少）不超过原建筑面积10%的，设计费用不调整；

因发包人原因要求调整设计，最终设计总面积增加（或减少）超过原建筑面积10%（含10%）的，超出部分按实调增，减少部分按实扣减。 
计算公式：最终设计费＝规划许可审批面积*中标的全费用综合单价。

11.2合理化建议

11.2.2设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的奖励：  /  。

12.合同价格和支付

（1）调整方式：①发生专用条款11.1款所述情形的，按专用条款11.1款所述进行调整；②其余情形不作调整。

（2）风险范围：①设计项目的技术和管理风险；②市场价格波动引起的调整；③投标截止日前法律、法规、规章和政策规定的风险；④对于不可抗力的风险发包人和承包人各自承担各自损失。

12.1.4发包人要求设计人进行外出考察、试验测试、专项咨询和专家评审的费用支付：除外出考察外，试验测试、专项咨询和专家评审费由设计人全部承担，其余费用发包人不予支付；发包人要求设计人外出考察的，发包人在收到设计人的相关票据和必要证明后，按实支付。

12.2预付款

12.2.1预付款：合同总价的10%，设计人提供了见索即付合同总价10%的预付款保函后15日内支付。
12.4费用结算

本项目采用固定单价合同，设计费暂定人民币    万元，综合单价      元人民币/平方米。综合单价包含合同范围内所有的设计和一般性修改费用及通过相应审查时设计人所发生的劳务、管理、材料、利润、税金、合同规定的保险、政策性文件规定的各项应有费用。施工图审查费由发包人支付。
建筑面积以规划核准面积为准。
设计费支付：按设计项目周期付款（详见下表）

	付费次序
	付费比例及付费时间
（以实际交付设计文件时间决定）

	第一次付费

（预付款）
	合同签订后7日内支付至合同价的10%

	第二次付费
	设计人向发包人提供方案设计及初步设计文件后支付至合同价的40%

	第三次付费
	设计人向发包人提供正式施工蓝图及可编辑CAD图纸后，支付至合同价的80%

	第四次付费
	工程竣工验收后15天内支付至合同价的100%。

	
	


注：设计费支付时间以发包人收到发票之日起计算。

每次付款前，设计人须提前向发包人提交书面付款申请，且提供等额合法合规的增值税专用发票，以便发包人凭票据付款，否则发包人有权拒付设计费用。如设计人向发包人开具无效或违法违规的发票的，发包人将向设计人追回已付设计费用，并按票面金额的10%扣除设计人设计费用作为处罚。

每次付款时，须同时扣除因设计人违反合同条款的相关规定产生的罚款。

除第一次预付款按暂定设计费支付外，其后的设计费按规划通过后的总建筑面积乘以综合单价之积计算。

本合同的费用为含税价格，所有税费由设计人承担。

13.不可抗力

按通用条款执行。

14.违约

14.1设计人违约

14.1.3关于设计人违约的补充

（1）因设计人设计质量问题导致的设计变更：

a）单项工程设计变更金额≤50万元，累计金额在人民币50万元以内的，不予追责；累计金额在50（含）万元-100（含）万元的，发包人有权扣除设计费人民币20000元；累计金额在100万元以上的，发包人有权扣除设计费人民币50000元。

b）50万元＜单项工程设计变更金额≤100万元，发包人有权扣除设计费的20000；单项工程设计变更金额100万元以上的，发包人有权扣除设计费的50000，累计扣除金额最多不超过合同总价的20%。

（2）设计人在规定的时间节点内提交图纸或资料后，提交的图纸或资料因不满足相关规范或设计深度(含设计内容遗漏等)，须补充相关设计的，发包人将有权酌情按不超过人民币2000元-5000元/次的标准扣除设计人设计费用。

（3）在工程实施过程中，若发包人、施工单位对设计人的设计成果有争议的，发包人应出面协调。若因施工技术困难或条件限制，施工单位要求设计人更改设计时，设计人必须在征得发包人书面同意或与发包人协商后方可修改，且设计人须在发包人规定的工作时间内提交修改成果。设计人不得按施工单位的意愿擅自修改已确认的设计图纸，否则，发包人除不予认可相关设计变更和设计费用外，还有权扣除合同总价的5%每次。

（4）发包人与设计人均应遵守合同约定。除本设计合同明确约定的违约条款和罚则外，若设计人发生其他违约情形的，每发生一次，发包人有权扣除相应阶段设计费的1%。

（5）因设计人原因导致工程重大变更及返工（涉及变更或返工工程造价在100万元以上的），设计人承担相应的设计责任，，免收相应部分的设计费并按变更工程部分造价的1%向发包人支付违约金。

（6）设计人应采用限额设计，设计各阶段应保证设计成果符合招标人设计要求的前提下采用限额设计，否则一次性扣除合同金额的5%的设计费用。其中设计概算不能超过投资估算、设计预算不能超过设计概算。

（7）设计人未按合同8.1.3条约定时间交付成果，每延迟一天应按1000元/日的标准收取违约金，延迟超过15日的发包人有权解除合同，已付费用设计人应当全部退还同时按照设计费总金额的20%向发包人支付违约金。

（8）因设计人违约导致发包人解除合同的，设计人应当退还全部已收费用，并按合同总价的20%支付违约金。

14.2发包人违约

14.2.1因发包人原因造成设计停止、合同终止的，发包人按实际工作量，与设计人结算已产生的设计费用（无息），设计人不得因此向发包人提出其他任何补偿或赔偿。

14.2.2属于发包人不履行合同义务的其他情形： /  。

15.争议解决

15.1因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，发包人、设计人双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向  /  委员会按其仲裁规则申请仲裁；

（2）向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

其他约定

    16.1发包人有权委托第三方设计咨询单位提出优化建议，设计人需无条件配合该咨询单位工作，提供相关资料成果，并按照发包人及咨询单位意见优化设计成果。

（以下无正文）
发包人名称：（盖章）           


设计人名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：      


法定代表人或委托代理人：

部门负责人：                  


部门负责人：

经办人：                    


经办人：

住所：                        


住所： 

邮政编码：              




邮政编码：

电    话：                    


电    话：

传    真：                    


传    真：

开户银行：                            



 开户银行： 

银行帐号：                    


银行帐号：

附件：附件1：工程设计范围、阶段与服务内容
附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表
附件3：设计人主要设计人员表

廉政协议书
甲方：中国医学科学院皮肤病医院（中国医学科学院皮肤病研究所）

乙方：

为贯彻落实中央和地方关于治理商业贿赂文件精神，促进院所党风廉政建设深入开展，进一步规范医院的购销行为，严格执行国家和地方卫生行政主管部门关于集中采购和政府采购的相关规定，防止违反《八项规定》精神和《九项准则》等事件，以及购销领域中不正之风的发生，营造公平交易、诚实守信的环境，维护正常的医疗和经营秩序。甲、乙双方特签订廉洁购销协议书。内容如下：

一、甲方不得以任何方式向乙方索取回扣，不得要求乙方代支任何费用。

二、甲方和工作人员以暗示或其他形式索要回扣、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等，乙方应予拒绝，并如实向甲方纪检监察部门反映情况。

三、乙方不得暗中给予甲方和工作人员回扣，不得以提成和赠送有价证券、现金、信用卡、购物卡、宴请、娱乐等手段影响甲方和工作人员对信息系统、网络信息设备、信息服务等的选择权。乙方提供甲方国内或境外学术活动必须按照相关规定办理手续。

四、乙方为拓展业务进行的商务洽谈，必须在工作时间到甲方指定科室或办公室联系商谈，并严格按照医院《医药代表备案管理制度》执行。乙方为履行合同义务进行的项目对接，可正常现场实施。

五、乙方如违反以上条款，经核实后，情节轻微，甲方给予乙方警告或暂停采购，并在单位内通报；拒不整改或情节严重的，甲方有权将乙方列入“非诚信交易黑名单”，终止供销合同；涉嫌违法的，由执法部门提起诉讼。

六、甲方和工作人员如违反以上条款的，将按国家法律、法规和相关制度给予处理，涉嫌违法的，交由执法部门处理。

七、本协议书作为购销合同的附件，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

甲方：（盖章）






  乙方：（盖章）

经办人签名：


                  经办人签名：







年    月    日
                          年    月    日

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容
设计任务书（按招标文件中设计任务书）

附件2： 

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表
附件4：             

设计人主要设计人员表
	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格或职称
	承担过的主要项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、项目组成员

	项目负责人
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第四节合同附件格式

                     （发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（设计人名称，以下称“设计人”）于    年    月

     日参加            （项目名称）设计招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）              （¥）              。

2. 担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起28日后失效。
3. 在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4. 发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

地    址：                                               
邮政编码：



              


       
电    话：                                               
       年       月       日

第六章 磋商响应文件格式

（项目名称）
响应文件

供应商：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

（注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

附件一、磋商申请及声明格式
磋商申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2、本项目交付时间为：满足磋商文件要求。

3、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5、磋商截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本磋商有关的正式联系方式为：

地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：        
供应商名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的           （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

    法定代表人签字：

授权委托人签字：                   

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证的复印件:

 

 

 

附件三、报价表
磋商一览表

项目名称：                                          项目编号： 

	磋商保证金
	金额（大写）：人民币元整

形式：银行电汇
	备注

	总价
	合计
	小写：人民币
大写：人民币
	

	设计服务期
	
	

	项目负责人
	
	证书编号：


供应商名称（盖章）：                             
法定代表人或授权代表（签字）：                              

说明：

本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

超过最高限价的报价按无效应答处理。

磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

附件四、分项报价表

（如果有，格式自拟）

供应商名称（盖章）：                             
法定代表人或授权代表（签字）：                              

  

附件五、技术规格偏离表格式
 
技术条款偏离表
                       

项目名称：
项目编号：   

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件要求规格
	磋商响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（盖章）：                             
法定代表人或授权代表（签字）：                              
 

 

 

 

 

 

附件六、商务条款偏离表格式
 

商务条款偏离表
 
项目名称：
项目编号：          

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件要求的商务条款
	磋商响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（盖章）：                             
法定代表人或授权代表（签字）：                              

 

 

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

 

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号： 

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业

资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）：                             
法定代表人或授权代表（签字）：                              

附件九、供应商类似业绩情况表

供应商近三年类似业绩情况表

	序号
	项目名称
	业主单位
	项目

规模
	获奖

情况
	签约及服务

时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）：                             
法定代表人或授权代表（签字）：                              

附件十：无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月

附件十、保证金缴纳凭证

附件十一、资格资信证明文件

附件十二、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十三、其他




