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[bookmark: _Toc357]第一部分  竞争性磋商采购公告
中国医学科学院皮肤病医院全国性病麻风病防治管理信息系统升级项目的潜在供应商应在江苏弘业国际技术工程有限公司获取磋商文件，并于2026年9月14日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：1009-2641HOLLY89F
项目名称：中国医学科学院皮肤病医院全国性病麻风病防治管理信息系统升级项目
项目预算：85万元
最高限价：85万元
采购方式：竞争性磋商
服务期限：合同签署后90天内完成所有工作。服务维保期限为2年
采购需求：中国医学科学院皮肤病医院全国性病麻风病防治管理信息系统升级项目，其中含软件开发、部署运营及2年售后维保服务等，详见磋商文件。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并提供财务状况报告（提供2024或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年无须提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次招标活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；
（5）参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
[bookmark: _Toc15881][bookmark: _Toc24641][bookmark: _Toc20148]（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件
3.本项目的特定资格要求：
（一）拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取磋商文件方式：
获取时间：自公告发布之日起至2026年9月8日，每天上午9：00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
方式：
1、关注微信公众号：Hollyitc（江苏弘业国际技术工程有限公司）选择招标服务；
2、选择项目填写正确的供应商信息；
3、须上传以下材料：
①法定代表人或其授权的委托代理人的有效身份证件复印件，加盖公章；
②单位介绍信加盖公章或授权委托书加盖公章；
4、标书费：100元/份。
开票、退款相关事宜请联系025-52278761
以上资料经后台审核通过后发送磋商文件，未按要求获取文件导致无法参与的，后果自负。
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
2026年9月14日9点30分。
地点：南京市中华路50号弘业大厦1楼开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
账户信息：
户名：江苏弘业国际技术工程有限公司
开户银行：中国银行南京市中华路支行
账号：527460884999
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：中国医学科学院皮肤病医院（中国医学科学院皮肤病研究所）         
地址：江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 
联系方式：025-85478284                 
2.采购代理机构信息
名称：江苏弘业国际技术工程有限公司 
地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼
联系方式：025-52278371
传  真：025-52278761
邮箱：hollyzbzy@artall.com
3.项目联系方式
项目联系人：宋瞰尘
电话：025-52278371















[bookmark: _Toc16948]第二部分  供应商须知
[bookmark: _Toc17907]供应商须知前附表：
	[bookmark: EBc9d8a0a6c333409599b28034cbc893d2]序号
	内容
	说明及要求

	1
	特别说明
	若有内容与供应商须知前附表内容不一致时，以供应商须知前附表为准。

	2
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	3
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]90日（从提交响应文件截止之日起算）

	4
	响应文件份数
	正本1份，副本2份，电子版文件1份（盖章的pdf扫描件U盘 ）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。

	5
	响应文件的装订、密封及标记
	(1) 响应文件须装订成册。
(2) “首轮报价表”、“响应文件正本”、“响应文件副本”、“电子响应文件”均应单独密封，并应在骑缝处加盖供应商公章，单独递交。
(3) “首轮报价表”、“响应文件正本”、“响应文件副本”、“电子响应文件”在封套上注明“首轮报价表”、“响应文件正本”、“响应文件副本”、“电子响应文件”。
(4) 所有封套上均须按如下格式写明：
  磋商文件编号：
采购项目名称：
  供应商的全称、地址、邮编和电话。
并写明“在（投标截止时间）之前不得启封”字样。
未按上述规定密封的响应文件,采购代理机构将拒绝接收。

	6
	评审办法
	综合评分法
具体评审办法详见磋商文件第三部分。
评审委员会按照磋商文件规定的评审办法和标准，确定各供应商经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。

	7
	成交通知书领取
	领取地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼。
需提供材料：代理服务费缴纳截图

	8
	代理服务费的收取
	根据采购人与代理机构的代理协议约定，本项目代理服务费按照计价格[2002]1980号文收费标准的35%计取，成交供应商应在领取成交通知书前缴纳。
本项目评审费由采购人支付。
预算包含代理服务费，采购人不额外支付，供应商投标报价需包含该费用。
	账户信息：
	户    名：江苏弘业国际技术工程有限公司
	开户银行：中国银行南京市中华路支行   
	账    号：527460884999

	9
	履约保证金
	本项目不适用


[bookmark: EB2d3e932a0a0c4e209d421944342e92d7][bookmark: EBaedf9b21ed39447d9eea88a727d9d91a][bookmark: EBf9ce5bee253a44a6a8b4d86c32b1743c]    
[bookmark: _Toc3675]一、总 则
1、采购方式
本次采购采取竞争性磋商方式。
2、合格的供应商
2.1合格的供应商必须是有能力按照本磋商文件规定的要求提供货物和服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。
2.2合格的供应商必须符合磋商文件第一部分《竞争性磋商采购公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。
2.3合格的供应商应遵守《民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。
3、适用法律
本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
4、费用
供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。
5、磋商文件的约束力
[bookmark: EB082e7a41556c486398aae0681e9349c9]供应商一旦申请参加本项目磋商，即被认为接受了本磋商文件的所有条件和规定。
[bookmark: _Toc2281]二、磋商文件
6、磋商文件构成
第一部分：竞争性磋商采购公告；
第二部分：供应商须知； 
第三部分：采购需求;
第四部分：合同格式及条款;
第五部分：响应文件格式。
7、磋商文件的澄清
任何要求对磋商文件澄清的供应商，均应在磋商文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清予以答复，答复不包括问题的来源。
8、磋商文件的修改
8.1在提交首次响应文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对磋商文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日5日前发出，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
8.2磋商文件的修改将以通过邮件通知所有已获取磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。
8.3供应商应及时查看邮箱获取修改后的磋商文件，如因供应商原因未能及时下载，由此造成的相关责任，由供应商承担。
8.4为使供应商有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和磋商日期，并将此变更通知所有已获取磋商文件的供应商。
8.5采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。 
[bookmark: _Toc29153]三、响应文件的编制
9、响应文件的编制要求
9.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六部分“响应文件格式”编制“响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
9.2响应文件应当对磋商文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、交货期、响应有效期、采购范围等实质性内容作出响应。
10、响应文件构成
10.1资格、资质证明文件
10.1.1磋商申请及声明；
10.1.2具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
10.1.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并提供财务状况报告（提供2024或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年无须提供）；
10.1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）； 
10.1.5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次招标活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；
10.1.6参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
10.1.7法律、行政法规规定的其他条件：无。
10.1.8本项目的特定资格要求
10.1.8.1拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。
10.1.8.2其它：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
10.2法定代表人或其授权代理人签署的磋商申请及声明；
[bookmark: EB1a77376dbd044d229c365f6951816069]10.3法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居民身份证复印件加盖公章；如为授权委托人参加投标，须提供开标前3个月内任意一个月投标单位为其缴纳的社保证明）；
10.4报价文件
10.4.1报价一览表；
10.4.2明细报价表；
10.5技术文件
10.6商务文件
10.7供应商认为有必要提供的其它材料。
11、响应文件的加密：本项目不适用。
12、响应文件的价格部分
12.1本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最终报价作为评审价，后次报价不允许高于第一次报价。
12.2本项目服务费采用包干制，投标报价应包括服务成本（含劳动工具及材料费用）、法定税费和企业利润，供应商应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。
12.3报价注意事项：
12.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；
12.3.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。
13、磋商保证金
本项目不适用。
14、响应有效期
14.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其响应文件。供应商响应文件有效期少于本须知前附表规定的响应有效期的，磋商小组将其作无效标处理。
[bookmark: EB66b73c1fead944eb95840f55dd9c49e2][bookmark: EB4fa0ea7baf4e4e9c91b747edc6723196][bookmark: EB44c237d644c04f4c934177050b7dc38e]14.2在特殊情况下，采购人于原有响应效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。磋商文件有关磋商保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。   
[bookmark: EB43d1083b45df4ef3bee9d3f88e385c93] 四、响应文件的提交
15、响应文件的提交
15.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。响应文件提交截止时间后，供应商对报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。
15.2除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
15.3响应文件的修改和撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。最终响应文件以响应截止时间前完成递交的最后一份响应文件为准。
15.4采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
16、响应文件被拒绝接收的情形
16.1在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。
[bookmark: _Toc28991]四、无效标、废标、串通参与磋商认定条款
17、无效标条款
[bookmark: EBe198f23db5d141918ea8b489a6fd1fed]	17.1  供应商不符合磋商文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；
	17.2  供应商在规定的时间未按要求提交保证金的；
	17.3  响应文件签署、盖章不符合磋商文件要求的；
	17.4  报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
	17.5  响应文件出现重大偏差，未对磋商文件进行实质性响应的（*部分为实质性要求）；
	17.7  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
	17.8  供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的；
	17.9  其它磋商小组认为有必要取消的申请；
	17.10  法律、法规规定的其它情况。
18、废标条款
18.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（符合19条情形除外）；
18.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
18.3供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；
18.4因重大变故，采购任务取消的。
19、供应商不足三家情形处理
根据财政部关于印发《政府采购磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕 214号）、《财政部关于政府采购磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕 124号）等相关法律法规规定，如磋商采购项目属政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、 市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目的，在采购过程中符合要求的供应商只有2家时，磋商采购活动可以继续进行。
20、取消成交候选人资格条款
20.1提供虚假材料谋取成交的；
20.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
20.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
20.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
20.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
20.6法律、法规规定的其它情况。
21、恶意串通参与磋商的情形
21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的申请情况，并修改其响应文件；
21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得磋商小组组成人员情况；
21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；
21.4供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与磋商活动的；
21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
21.7供应商之间商定部分供应商放弃或者放弃成交；
21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
21.9不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人为同一人；
21.11不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
21.12不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
21.13不同供应商的响应文件相互混装；
21.14不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: EBa4e13f4f182840cc8325b7a19e376e78][bookmark: EBda99b0b7f00c4977a44748b5b87a1e57][bookmark: EB611e836ca4144281ae96a75a86350a43]   
[bookmark: _Toc14276]五、磋商程序
22、磋商会议
22.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与监管。
22.2磋商会议由代理机构项目负责人主持。
23、磋商小组
采购单位应根据本项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、磋商、推选成交候选人。
24、磋商原则
“公平、公正、客观、竞争”为磋商的基本原则，磋商小组将根据这一原则，公正、平等地对待各供应商。
25、磋商程序
25.1   磋商会议流程
25.1.1播放会议纪律；
25.1.2公布供应商名单；
25.1.3磋商会议结束。
25.2  磋商程序
25.2.1磋商小组根据磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。
25.2.2磋商小组首先对各响应文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的按无效处理。磋商小组判断响应文件的响应性，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
25.2.3资格性检查：磋商小组根据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
[bookmark: EB2bdde8bb1f7a45ddb71363bf291decac]25.2.4符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商响应文件中所述主要货物种类、规格、参数等明显不能满足磋商文件要求。重大偏离的认定须经磋商小组三分之二以上组员同意。
25.2.5磋商小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
报价一览表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。报价一览表内容与明细报价表内容应一致。如出现不一致情况，以报价一览表内容为准，修正明细报价表。
25.2.6磋商。围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与各个有效供应商分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次原则上为一轮，具体由磋商小组视情况决定；磋商文件有较大变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商未及时参与磋商或多次报价的，视为自动放弃磋商资格。
27、推荐成交候选人
在满足磋商文件全部实质性要求的前提下，磋商小组按磋商文件规定的评审办法推荐3名成交候选人（符合供应商须知19条情形的推荐2名成交候选人）。
28、磋商过程保密
28.1在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较等有关信息，相关当事人均不得泄露。评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密，磋商小组以及与评审工作有关的人员负有保密责任。
28.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将按无效处理。
28.3在磋商期间，采购代理机构有专门工作人员与供应商进行联络。
28.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。
[bookmark: EBc833af1256b54b54a5b37c156d946632][bookmark: EB6840b9225ce0463885aeb685b9696b9e][bookmark: EB1588344f1fbe4082a9e66c03ea7683dc]   
[bookmark: _Toc31754]六、成交及合同签订
29、确认成交供应商
磋商小组根据本磋商文件规定的标准推荐成交候选人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
30、标后审查
30.1采购人将在签订合同前对成交候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选人响应文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选人响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。
30.2采购人若发现成交候选人在磋商过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。
30.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。
31、成交通知书
31.1成交结果在公开信息网络媒体上发布后，采购单位（采购代理机构）将向成交供应商发出成交通知书。
31.2成交供应商应及时到采购代理机构处领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。
32、签订合同
32.1成交供应商与采购人应当在成交通知书发出之日起30日内签订采购合同，磋商文件、成交供应商的响应文件、分次报价及服务承诺文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。
32.2成交供应商无正当理由拒绝在规定时间内签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
33、履约保证金
[bookmark: EB3763f434c2cd48e4be68abe556297737][bookmark: EBa57f88961e814fe19f134aeab129be08]本项目不适用  
[bookmark: _Toc30372]七、验收及付款
34、验收
[bookmark: EBa4d958cb194f4ec3accc4ce74417f851]采购人应当根据采购项目的具体情况，邀请专家成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，并出具验收意见。
35、付款
[bookmark: EBb9c2b26e48524e5c9bcacebef5174118] 按照磋商文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。
[bookmark: _Toc17350]八、质疑
36、质疑
36.1供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见36.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
36.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目磋商文件提出质疑的，磋商文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
36.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
36.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
36.5以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
36.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。
36.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。


[bookmark: _Toc11265]第三部分 评审办法
一、资格审查
资审人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。
	资格审查因素
	审查标准

	具有独立承担民事责任的能力
	符合磋商文件第10条“响应文件构成”的要求

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	无重大违法行为声明
	

	法律、行政法规规定的其他条件
	

	信用信息
	

	供应商的关联性要求
	符合磋商文件规定

	本项目不接受联合体投标
	符合磋商文件规定


二、评审办法—综合评分法
1、评审办法：本项目采用综合评分办法，磋商小组严格按照磋商文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
2、初步评审。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效文件，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	磋商申请及声明
	符合磋商文件第10.2条款的要求

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合磋商文件第10.3条款的要求

	签署和盖章符合要求
	符合磋商文件规定

	首轮报价表及投标报价
	格式、填写要求符合磋商文件规定（报价未超过预算或最高限价）

	响应文件对磋商文件的实质性条款的响应性
	符合磋商文件规定


3、 详细评审。磋商小组按照磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。


	评分因素
	评 分 标 准

	一、价格部分（10分）

	价格分
（10分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该供应商的投标报价)×10分。

	二、技术部分（74分）

	技术方案（74分）

	技术响应
（44.5分）
	根据投标产品对磋商文件技术参数的响应程度：全部响应即满足磋商文件技术参数要求的得44.5分，带▲（即重要参数）的参数负偏离的每项扣0.5分，一般参数有负偏离的每项扣0.1分，扣完为止。

	
	整体设计方案
（10分）
	评委根据供应提供的项目总体目标、项目需求制定的总体设计进行评审：
设计方案科学、完整、合理，符合有关技术架构、技术标准规范技术方案合理得10分；
总体设计方案较为完整、合理，符合有关技术架构、技术标准规范得7分；
设计方案基本合理，基本符合有关技术架构、技术标准规范得4分；
总体设计方案一般，不符合有关技术架构、技术标准规范得1分；
未提供不得分。

	
	平滑升级方案
（10分）
	升级过程需确保平滑升级，不造成业务重点、数据丢失。考察其系统平滑升级方案是否具有完整性、科学性、合理性和可执行性等，评委会根据上述要求进行综合评定：
方案完整、针对性强、可行性强的得10分；
方案较完整、针对性较强、可行性较强的得7分；
方案不完整、针对性不强、可行性不强的得4分；
未提供不得分。

	
	售后服务方案
（9.5分）
	评委根据供应商提供的售后服务方案（如培训方案、管理制度、服务内容、专业技术人员保障等）进行评审：
方案完整严谨，要素齐全的得9.5分；
方案较为完整严谨，要素基本齐全的得7.5分；
方案要素有遗漏得5.5分；
未提供不得分。

	三、商务部分（16分）

	知识产权和研发能力
（4分）
	具备本项目相关的专利或软件著作权等。投标文件中提供有效的证明文件或平台截图复印件加盖单位公章，每提供一项得2分，最多得4分。

	业绩案例
（6分）
	2023年1月1日以来类似项目案例，每提供一个得2分，最多得6分。（提供合同复印件并加盖公章，时间以合同签订时间为准，类似项目业绩是指传染病防治系统相关案例，原件备查） 

	项目组人员（6分）
	提供项目团队成员相关资质证书（项目管理、软件开发、数据库、网络安全、系统集成工程师资格证书等），每提供一个证书得1分，最多得6分。
注：需提供证书复印件和2026年1月以来任意一个月供应商为其缴纳社保的证明材料



注：
1.所有认证、证明和业绩均需提供有效的复印件（扫描件）加盖公章，原件备查。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.根据财库〔2026〕2号文件，评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：
（一）1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

[bookmark: _Toc640]4、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

第4部分 采购需求
1、 [bookmark: _Toc9306][bookmark: _Toc514054482][bookmark: _Toc22605][bookmark: _Toc18500]项目概况
1. 项目背景
全国性病麻风病防治管理信息系统自建设以来，承担着全国麻风病病例报告、患者随访、防治机构管理、报表统计等核心业务数据的采集与管理工作。随着防治工作深入推进及信息化管理要求不断提升，现有系统在时间控制灵活性、数据统计多样性、可视化展示及系统稳定性等方面已难以满足实际业务需求。为落实国家麻风病防治规划目标，提升系统的规范化管理水平和数据质量，有必要对现有系统进行功能迭代升级与专项维保。
2.1全国麻风病防治管理系统建设目标、任务和规模
2.1.1、建设目标：根据中国疾病预防控制中心麻风病控制中心对全国麻风病防治管理信息系统的总体规划，基于目前正在运行的全国麻风病防治管理信息系统的基本功能，分析现有系统的技术架构、业务逻辑、数据流及技术债务，形成评估报告与中长期优化路线图。建立7×24小时常态化运维监控体系，实现基础设施管理、性能优化、安全合规维护，保障系统高可用。新增时间控制机制、全生命周期数据管理、高级组合查询与统计、可视化大屏、智能化工作提醒等关键功能，提升各级机构对麻风病防治数据的规范化、精细化管理能力。对现有表单、字段、计算逻辑、导出功能、权限控制等进行系统性优化，提升操作便捷性、数据准确性与系统一致性。建立定期技术培训与线上客服支持机制，保障升级后系统的有效应用与持续运行。
2.1.2、建设任务：
（1)新增按用户独立配置各类项目、表单的填报/修改/审核的起止时间的时间控制功能，策略变更及时生效。
（2)新建患者管理、接触者管理、症状监测患者管理模块，支持对上报患者、接触者、症状监测患者的全生命周期相关数据的管理及导出。
（3)新增可视化大屏，为中转项目、防治工作、关键指标提供柱状图、折线图、地图热力图等动态展示与趋势分析等。
（4)新增工作提醒，智能化提醒引擎，自动推送即将到期或逾期的随访、报表填报等任务。
（5)升级麻防机构管理模块，支持对麻风病防治机构的全生命周期数据管理并完善各级权限、时间管理控制。
（6)升级防治信息管理，优化防治信息管理、健康促进管理、药品出入库记录管理、知晓率管理；并支持各类防治数据导出PDF/OFD标准化文档。
（7)优化各类表单，支持按用户类型授权并支持时间控制、灵活查询、多组并行统计及完整导出。
（8)优化统计查询报表，支持按照患者类型、治疗情况、属地情况、年龄、性别等各项指标分组统计查询统计。
2.1.3、系统运维：服务器、网路、存储等7*24小时系统运维服务，5*8小时线上技术支持；补充完善系统技术文档、运维手册。分析现有系统的技术架构、业务逻辑、数据流、数据库结构，输出评估报告、中长期优化路线图及系统扩展建议。
3. 项目建设原则
3.1 政策依据
（1) 《中华人民共和国网络安全法》
（2) 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院147号令) 
（3) 《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》(中办发[2003]27号) 
（4) 《关于信息安全等级保护工作的实施意见》(公通字[2004]66号) 
（5) 《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43号) 
（6) 《关于开展信息安全等级保护安全建设整改工作的指导意见》(公信安[2009]1429号)
（7) 《信息安全技术 信息系统安全等级保护实施指南》(GB/T 25058-2010)
（8) 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB 17859-1999 )
（9) 《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》(GBT 22240—2008)
（10) 《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303号）
3.2 技术标准
（1） 《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GBT 22239-2008）
（2)  《信息安全技术信息系统安全等级保护测评要求》(GB/T 28448-2012)
（3)  《信息安全技术信息系统安全等级保护测评过程指南》(GB/T 28449-2012)
（4） 《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》（GB/T20271-2006）
（5） 《信息安全技术 网络基础安全技术要求》（GB/T20270-2006）
（6） 《信息安全技术 操作系统安全技术要求》（GB/T20272-2006）
（7） 《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》（GB/T20273-2006）
（8） 《信息安全技术 终端计算机系统安全等级技术要求》（GA/T671-2006）
（9） 《信息安全技术 信息系统安全管理要求》（GB/T 20269—2006）
（10)  《信息安全技术 信息系统安全管理测评》（GA/T 713-2007）
（11） 《信息技术 安全技术 信息安全管理体系要求》（GB/T22080-2008）
（12） 《信息技术 安全技术 信息安全管理实用规则》（GB/T22081-2008）
3.3 项目原则
（1）客观性原则
开发人员应当没有偏见，在最小主观判断情形下，按照双方相互认可的方案，实施开发活动。
（2）连续性原则
在有效的服务期间内，保证系统评估、运维及功能迭代的准确性和及时性。同时保障系统升级前后业务数据的连续性。
（3）扩展性原则
系统设计和评估过程需保持扩展性，从扩展的属性上进一步加强系统管理的有效性和可用性。
（4）保密原则
严格遵循保密原则，对服务过程中涉及到的任何用户信息未经允许不向其他任何第三方泄漏。
（5）互动原则
强调招标人的互动参与，根据招标人的要求和实际情况对服务内容、方式做出调整。
（6）最小影响原则
实施工作应不得影响系统和网络的正常运行。
（7）规范性原则
服务实施必须由专业服务人员依照规范的操作流程进行，并提供完整的报告。
（8）质量保障原则
在整个测评过程中，须特别重视项目质量管理。项目的实施将严格按照项目实施方案和流程进行，保证项目的进度和质量。

★二、项目商务要求
2.1工作须在合同签订后10个工作日内开展，在合同签署后90天内完成所有工作。服务维保期限为2年。
2.2付款方式：
预付款：合同签订后7个工作日内，采购人向供应商支付整个项目合同总金额的60%。
进度款：系统正常运行并且项目通过整体验收，验收合格7个工作日内，采购人向供应商支付项目合同额的35%。
    尾款：合同维保期满后7个工作日内，采购人向供应商支付合同剩余款项即总价款5%。

三、建设内容
必须按以下清单内容和顺序填写《技术条款偏离表》，否则为未能实质性响应。
系统清单如下：

	序号
	系统/服务名称
	数量
	备注

	1
	全国性病麻风病防治管理信息系统升级定制化开发服务
	1
	满足麻风病控制中心的工作需要，项目完成后持续提供后续的运营服务。



全国性病麻风病防治管理信息系统升级定制化开发服务：
本项目为信息系统升级项目，须实现 “功能完整继承、数据零丢失、业务不停机、新增功能▲57项按需交付”，且★2项必须满足。
	模块名称
	子功能
	功能描述
	原有/新增

	一、患者信息
	患者管理
	对麻风病患者基本信息的录入、编辑、查询和删除，包括患者登记号、姓名、性别、出生日期、住址等核心档案管理
	原有

	
	迁入迁出管理
	管理麻风病患者在不同地区防治机构之间的迁入和迁出流程，记录迁移历史，确保患者属地管理的连续性
	原有

	
	患者分配
	将患者分配至对应的防治机构或防治人员，实现患者与责任单位的绑定管理
	原有

	
	▲患者管理全字段数据导出
	系统需提供患者管理模块的全字段数据导出功能，支持将所有相关数据完整导出。导出的内容不仅应包括界面上可见的字段，还需涵盖后台存储但未在前端展示的辅助字段，以保证数据的完整性和一致性。系统在导出过程中应保持字段结构、命名规范及数据类型与数据库或系统内部存储保持一致，确保导出结果可直接用于分析。
	新增

	
	▲HLA-B*13:01检测结果字段
	针对病历模块中的实验室检查表单进行优化，新增【HLA-B*13:01】检测结果相关字段，以支持对特定基因检测结果的标准化记录与管理。
	新增

	
	▲病历和现症随访报告单上传
	在病历和现症随访模块中新增报告单上传功能，支持用户上传相关医疗报告单（如实验室检验报告、影像学结果等），并集成到现有工作流中。
	新增

	
	▲治疗表单选项优化
	针对病历和现症随访模块中的【治疗】表单选项进行优化，更新选项列表、调整选项值。
	新增

	
	▲随访状态联动优化
	针对现症随访和愈后监测随访模块中的【随访状态】字段进行优化，当用户选择“死亡”或“失访”时，系统自动触发以下行为：加载上一次有效随访记录的所有字段值至当前记录并设置其他Tab不可编辑。
	新增

	
	▲患者外迁权限优化
	通过精细化调整患者外迁功能的可见性与可用性权限，确保仅国家级和省级账号可查看并操作该功能，而市级及区县级账号则无法访问或操作被禁用。
限制外迁类型随访与其他类型互转避免影响迁入迁出工作流程。
	新增

	二、麻防机构
	更新麻防机构
	对麻风病防治机构的基本信息（机构名称、地址、级别、联系方式等）进行新增、修改和维护
	原有

	
	浏览审核麻防单位
	查看各级麻风病防治单位的详细信息，并对机构信息进行审核确认
	原有

	
	浏览审核麻风院村
	查看麻风院（村）的详细信息，包括院村容量、在院人数等，并进行审核
	原有

	
	麻防机构查重
	对各麻防机构进行重复性检查，防止同一机构被多次录入，保障机构数据的唯一性
	原有

	
	麻防机构统计
	按地区、级别等维度统计麻防机构的数量与分布情况
	原有

	
	▲时间控制
	可管理机构更新数据、审核等的时间范围。关闭后则填报时间不受限制，重新修改时间范围后时间控制自动开启。
	新增

	三、早期发现管理
	▲接触者管理
	可管理接触者信息、接触者检查记录信息的录入、审核等的时间范围。关闭后则填报时间不受限制，重新修改时间范围后时间控制自动开启。
	新增

	
	▲症状监测患者管理
	可管理患者症状监测数据的录入、审核等的时间范围。关闭后则填报时间不受限制，重新修改时间范围后时间控制自动开启。
	新增

	
	▲接触者管理化学预防字段
	优化接触者管理模块，新增【化学预防】字段，选择「知情同意」时，接触者列表显示化学预防标签，同时接触者列表增加【化学预防】筛选条件
	新增

	
	▲接触者检查记录自动生成条件优化
	在原有自动生成规则基础上增加【转归】为正常并且【检查结果】不为确诊患者
	新增

	四、防治信息管理
	会议培训管理
	记录各级单位举办的麻风病防治会议和培训活动，包括时间、地点、参会人员、培训内容等
	原有

	
	慰问活动记录管理
	记录对麻风病患者及愈后人员的慰问活动信息，包括慰问时间、物品、参与单位等
	原有

	
	督导支持记录管理
	记录上级单位对下级防治机构的督导和技术支持活动，包括督导时间、内容、反馈意见等
	原有

	
	健康促进记录管理
	记录各类麻风病健康教育和健康促进活动的开展情况
	原有

	
	防治经费记录管理
	管理各级麻风病防治经费的收入、支出和使用情况，支持经费台账管理
	原有

	
	药品出入库记录管理
	管理麻风病治疗药品（如MDT药物）的入库、出库、库存盘点等记录
	原有

	
	疫点调查｜强化发现
	对麻风病疫点进行调查登记，以及在重点区域开展强化病例发现活动的记录管理
	原有

	
	▲知晓率管理
	知晓率管理：本功能模块提供麻风病核心知识知晓率数据的全生命周期管理，支持用户录入调查时间、调查地区、调查人群类别、问卷内容、正确回答人数、总调查人数等关键字段。
	新增

	
	▲防治信息管理
	可管理机构更新6个防治表单的时间范围。关闭后则填报时间不受限制，重新修改时间范围后时间控制自动开启。
	新增

	
	▲健康促进其他大众媒体类型校验
	针对健康促进记录管理中的“其他大众媒体类型”字段进行优化，修改其输入限制条件，确保用户只能填写非数字类型（即纯文本）内容。通过引入严格的输入验证机制，系统自动过滤数字字符，提升字段数据的规范性与一致性。
	新增

	
	▲防治信息管理导出字段格式优化
	针对【健康促进记录管理】模块下的所有子模块（包括会议培训管理、慰问活动记录管理、督导支持记录管理、健康促进记录管理、防治经费记录管理、药品出入库记录管理、疫点调查｜强化发现）
	新增

	
	▲督导支持被检查地区与乡镇数优化
	针对督导支持记录管理中的“被检查地区”功能进行优化，增加地区选择功能，可以选择「地区」、「类型」（乡镇、医院、其他）、「具体为」（填写乡镇或医院具体名称），其中选择医院时需要额外选择「医院级别」 ，【被检查乡镇数】字段修改文案且根据添加的地区自动统计
	新增

	五、用户管理
	用户管理
	管理系统登录用户账号，包括用户的创建、权限分配、密码重置、启用/禁用等操作
	原有

	
	▲用户管理数据导出
	本功能模块提供用户管理模块的全面数据导出能力，支持一键导出所有系统存储字段，包括用户账号、姓名、所属机构、角色、创建时间等关键信息，确保导出数据格式规范
	新增

	六、数据质控
	麻风院村患者
	对麻风院村内患者的在院状态、基本信息和数据完整性进行质量核查
	原有

	
	麻风院村最终转归患者
	对麻风院村中已治愈、死亡或其他转归结局的患者数据进行质量审核
	原有

	
	患者查重
	对系统内所有患者进行重复性检查，识别并处理重复录入的患者记录
	原有

	七、统计信息
	表1：流行情况统计表
	按年度和地区统计麻风病的发病数、患病数、患病率等核心流行指标
	原有

	
	表2：流行情况一览表
	以一览表形式展示各地区麻风病流行概况
	原有

	
	表3：流行情况分县统计表
	按县级行政区划统计麻风病流行数据
	原有

	
	表4：麻风病防治机构统计表
	统计各级麻风病防治专业机构的基本情况
	原有

	
	麻风病流行病学简表
	汇总展示麻风病流行病学核心指标数据
	原有

	
	现症病例随访到位率
	统计现症麻风病患者的定期随访完成情况
	原有

	
	愈后监测病例随访到位率
	统计已治愈患者的愈后监测随访完成率
	原有

	
	随访记录审核情况统计表
	统计各级单位随访记录的审核完成情况
	原有

	
	会议培训统计表
	统计各级单位举办会议培训的场次、人次等数据
	原有

	
	防护用品
	统计麻风病患者防护用品的需求与发放情况
	原有

	
	防护器具
	统计防护器具（如防护鞋、护目镜等）的需求与发放情况
	原有

	
	期内假肢需求
	统计当前报告期内麻风病畸残者的假肢需求数量
	原有

	
	期末现症假肢需求
	统计报告期末现症患者中需要假肢的人数
	原有

	
	期末愈后假肢需求
	统计报告期末愈后监测病例中需要假肢的人数
	原有

	
	期内手术需求
	统计当前报告期内麻风病畸残者需要手术矫治的数量
	原有

	
	期末现症手术需求
	统计报告期末现症患者中需要手术矫治的人数
	原有

	
	期末愈后手术需求
	统计报告期末愈后监测病例中需要手术矫治的人数
	原有

	
	神经炎统计表
	统计麻风病患者神经炎的发生与治疗情况
	原有

	
	麻风反应统计表
	统计麻风病患者麻风反应（I型和II型）的发生与处理情况
	原有

	
	药物不良反应统计表
	统计麻风病患者在药物治疗中出现的不良反应情况
	原有

	
	被督导和技术支持统计表
	统计各单位接受上级督导和技术支持的次数与内容
	原有

	
	督导和技术支持统计表
	统计各单位对下级开展督导和技术支持的次数与内容
	原有

	
	麻防机构详情统计表
	按机构维度统计麻防机构的详细信息和能力建设情况
	原有

	
	麻防机构数目统计表
	按地区、级别等维度统计麻防机构的数量分布
	原有

	
	麻风院村详情统计表
	统计各麻风院村的详细信息，包括收治能力、入住人数等
	原有

	
	报告(表)上报情况统计表
	统计各级单位各类报表报告的上报及时性和完整性
	原有

	
	慰问活动统计表
	统计各级单位开展慰问活动的次数、覆盖人数等
	原有

	
	防治经费统计表
	统计各级单位防治经费的来源和使用情况
	原有

	
	▲年康复服务率统计表
	统计每年为麻风病畸残者提供康复服务的覆盖率
	新增

	
	▲重点县麻风病知识培训统计表
	统计重点县开展麻风病防治知识培训的情况
	新增

	
	▲规划核心指标统计表
	规划核心指标统计表：系统需提供规划核心指标统计表的多组数据并行统计功能，支持在同一界面中同时加载并展示多个维度的指标数据，便于对不同指标之间的变化趋势和相互关系进行直观对比分析。该功能应确保数据的准确性、完整性和实时性，使用户能够全面掌握各项核心指标的动态变化。同时，系统应具备灵活的数据筛选和展示能力，使用户能够根据需要自定义对比维度和统计范围。
	新增

	
	▲新增病例基本情况统计表
	新增病例基本情况统计表：系统需提供新增病例基本情况统计表的多组数据并行统计功能，支持用户根据地区、时间及其他相关筛选条件灵活加载多组病例数据，并在同一界面进行横向对比分析。系统在展示数据时，应确保信息的准确性、完整性。
	新增

	
	▲现症病例基本情况统计表
	现症病例基本情况统计表：系统需提供现症病例基本情况统计表的多组数据并行统计功能，支持用户根据地区、时间及其他相关条件灵活组合筛选，以聚合和展示多组现症病例数据。在数据呈现过程中，系统应确保信息的准确性、完整性。
	新增

	
	▲防治工作情况统计表一
	【防治工作情况统计表一】相关指标；支持统计多组数据
	新增

	
	▲防治工作情况统计表二
	【防治工作情况统计表二】保障措施；支持统计多组数据
	新增

	
	▲防治工作情况统计表三
	【防治工作情况统计表三】宣传教育；支持统计多组数据
	新增

	
	▲防治工作情况统计表四
	【防治工作情况统计表四】高危人群监测和重点地区监测；支持统计多组数据
	新增

	
	▲防治工作情况统计表五
	【防治工作情况统计表五】重症处理和畸残康复；支持统计多组数据
	新增

	
	▲新发2级畸残比统计
	【新发2级畸残比】支持统计多组数据
	新增

	
	▲规则治疗率统计
	【规则治疗率】支持统计多组数据
	新增

	
	▲核心知识知晓率统计
	【核心知识知晓率】支持统计多组数据
	新增

	
	▲预防性治疗率统计
	【预防性治疗率】支持统计多组数据
	新增

	
	▲风险位点检测率统计
	【风险位点检测率】支持统计多组数据
	新增

	
	▲用户统计表
	【用户统计表】支持统计多组数据
	新增

	
	▲现症病例随访到位率计算逻辑优化
	针对现症病例随访到位率的计算逻辑进行精准优化，确保实际随访次数仅统计符合随访计划周期（如计划开始至结束时间范围内）且状态标记为“有效”（如已完成、已审核）的记录。
	新增

	
	▲统计信息菜单文案标准化
	针对系统内“统计信息”相关菜单项的显示文案进行标准化优化，确保所有菜单项文本符合统一的命名规范、术语一致性和业务语境要求。通过系统化调整文案内容，消除歧义、提升可读性，并增强用户操作直观性。此优化旨在解决因菜单项表述不统一导致的用户混淆、操作效率低下等问题，为系统整体用户体验和专业化形象提供支撑。
	新增

	
	▲表3现症患者属于筛选优化
	针对【统计信息表3：流行情况分县统计表】现症患者筛选条件优化，新增【现症患者属于】筛选，可以快捷选择省内（包含本省、本市、本区县），省外（包含：外省、港澳台、国外），通过新增筛选项快速筛选出符合条件的现症患者，确保数据统计准确。
	新增

	八、高级查询
	期末现症病例
	按多条件组合查询报告期末登记在册的现症麻风病患者
	原有

	
	期末需治病例
	查询报告期末需要进行药物治疗的麻风病患者
	原有

	
	期末愈后监测病例
	查询报告期末处于愈后监测期的已治愈患者
	原有

	
	患者属于
	按患者归属属性（户籍/常住/流动等）进行组合查询
	原有

	
	发现方式
	按患者发现途径（皮肤科就诊、接触者检查、线索调查等）进行查询
	原有

	
	麻风反应病例
	查询曾发生麻风反应的患者记录及处理情况
	原有

	
	畸残病例
	查询存在畸残情况的麻风病患者及其畸残等级信息
	原有

	
	抗麻风治疗情况
	查询患者抗麻风治疗用药方案、疗程及完成情况
	原有

	
	▲期内畸残变化查询
	系统支持根据期内畸残情况的变化，进行相应的数据统计与明细查询。
	新增

	
	▲期末需治及现症治疗情况查询
	系统支持根据期末需治患者和期末现症患者的治疗情况，进行相应的数据统计与查询。
	新增

	
	▲期末需治及现症查菌情况查询
	系统支持根据期末需治患者和期末现症患者的查菌情况，开展相应的数据统计与查询。
	新增

	
	▲期末需治及现症分型年龄查询
	系统支持根据期末需治患者和期末现症患者的治疗分型、临床分型（含组合年龄）情况进行统计与查询。
	新增

	
	▲期末需治及现症属地查询
	系统支持根据期末需治患者和期末现症患者的属地情况进行统计与查询。
	新增

	
	▲期末需治及现症年龄查询
	系统支持根据期末需治患者和期末现症患者的年龄情况进行统计与查询。
	新增

	
	▲期末需治及现症性别查询
	系统支持根据期末需治患者和期末现症患者的性别情况进行统计与查询。
	新增

	
	▲期末需治及现症畸残查询
	系统支持根据期末需治患者和期末现症患者的畸残情况进行统计与查询。
	新增

	
	▲期末需治及现症住院村查询
	系统支持根据期末需治患者和期末现症患者的住院村情况进行统计与查询。
	新增

	九、时间控制
	▲时间控制
	设置和控制系统各模块的数据填报时间窗口，包括开始时间、截止时间，控制各级单位的上报时段
	新增

	十、中转项目
	▲症状监测管理
	对中转项目中麻风病可疑症状者的监测数据进行管理，包括症状登记、追踪和确诊情况
	新增

	
	接触者检查
	管理中转项目中对麻风病患者密切接触者的检查结果和随访记录
	原有

	
	疫点调查
	管理中转项目中对麻风病疫点（患者居住地周边）的调查信息和结果
	原有

	
	强化病例发现
	管理中转项目中通过强化筛查活动发现的麻风病病例信息
	原有

	
	▲中转项目统计实际任务合计
	针对症状监测管理、接触者检查、疫点调查、强化病例发现四个核心模块的统计表格进行优化，新增“实际任务合计”行，用于自动统计实际任务数（如已完成或有效的任务记录）。该行的计算逻辑与现有“合计”行保持一致，确保数据汇总的准确性与一致性。
	新增

	
	▲接触者检查化学预防字段逻辑优化
	针对接触者检查中的【化学预防】字段逻辑进行优化，新增【往年已开展】、【项目未开展】选项，并增强字段间的联动控制与验证规则。当【化学预防】选择特定选项时，系统自动清空并禁用【服药种类】和【服药时间】字段；同时，引入【服药时间】与【检查年份】的一致性校验，确保数据录入的准确性与合规性。
	新增

	十一、基础数据管理
	人口数据管理
	管理各地区的基础人口数据（分年龄、性别等），作为患病率等指标计算的分母
	原有

	
	行政区划调整
	当行政区划发生变更时，调整系统中的行政区划代码和层级关系
	原有

	
	数据地址调整
	批量调整系统中数据记录的归属地址，适配行政区划变更后的数据归属
	原有

	
	病历地址修改
	对个别患者病历中的地址信息进行修正，确保地址信息准确
	原有

	十二、个案病例导出
	个案病例导出
	按条件筛选患者个案信息并导出为数据文件（如Excel），支持自定义导出字段
	原有

	十三、报表|报告管理
	上半年报表-表1
	填报和管理上半年度麻风病防治工作报表表1
	原有

	
	年度报表-表1
	填报和管理全年度麻风病防治工作报表表1（流行情况统计）
	原有

	
	年度报表-表2
	填报和管理全年度麻风病防治工作报表表2（流行情况一览表）
	原有

	
	年度报表-表3
	填报和管理全年度麻风病防治工作报表表3
	原有

	
	年度报表-表4
	填报和管理全年度麻风病防治工作报表表4
	原有

	
	年度报表-表5
	填报和管理全年度麻风病防治工作报表表5
	原有

	
	年度工作计划
	各级防治机构提交和管理年度麻风病防治工作计划文档
	原有

	
	年度工作总结
	各级防治机构提交和管理年度麻风病防治工作总结文档
	原有

	
	年度疫情报告
	各级防治机构提交和管理年度麻风病疫情分析报告
	原有

	十四、可视化大屏
	▲可视化大屏
	本功能模块为中转项目提供专业的数据可视化大屏展示能力，通过集成多种图表类型（柱状图、折线图、地图热力图等）动态呈现多组结构化数据，并支持实时数据刷新与交互式钻取分析。系统通过直观的视觉呈现和灵活的交互操作，帮助用户了解区域分布与趋势变化。
	新增

	
	▲防治工作大屏
	【防治工作】大屏支持对多组数据进行统计分析，并将统计结果以图形化方式展示，包括柱状图、折线图、饼图等多种可视化形式，以便直观呈现防治工作相关指标的趋势与分布情况。
	新增

	
	▲关键指标大屏
	【关键指标】大屏支持对多组关键数据进行统计分析，并将统计结果以图形化方式展示，包括柱状图、折线图、饼图等多种可视化形式，以便直观呈现关键指标的变化趋势与分布情况。
	新增

	十五、系统功能（非菜单模块）
	编辑个人信息
	当前登录用户修改个人基本信息（姓名、联系方式等）
	原有

	
	角色切换
	在用户拥有的多个角色之间切换，不同角色对应不同的功能权限
	原有

	
	前往麻风大屏
	跳转至麻风病防治数据可视化大屏，展示核心指标仪表盘
	原有

	
	退出登录
	退出当前登录会话，返回登录页面
	原有

	
	▲工作提醒
	本功能模块通过内置的智能化提醒引擎，自动监控系统内各类任务（如随访任务、报表填报任务及其他待办事项）的时效性，基于预设规则实时检测即将到期或已逾期项目，并向相关责任人推送精准通知。提醒内容包含任务类型、关联对象、截止时间等关键信息。
	新增

	十六、功能优化
	▲操作说明与历史记录时间轴
	通过在病历、随访、麻防单位、麻风院村等核心模块中新增「操作说明」录入功能，并集成至历史记录时间轴，实现对关键操作的可追溯文档化管理。用户可为特定操作（如病历修改、随访执行）添加说明，系统自动将说明详情关联至时间轴，形成完整的操作记录。
	新增

	
	▲任务数录入权限分级控制
	通过按行政层级精细化控制任务数录入权限，确保各级用户仅能操作其权限范围内的任务数数据。具体权限分配为：国家级用户可录入国家、省、市、县四级任务数；省级用户仅可录入市、县两级；市级用户仅可录入县级；县级用户无录入权限。
	新增

	
	▲表单提交错误定位与高亮
	针对系统内所有表单提交流程进行优化，当用户提交表单时，若存在验证错误（如必填字段为空、格式不符等），系统自动滚动页面至第一个不符合校验规则的字段位置，并高亮显示错误信息。通过增强错误反馈的即时性与精准性。
	新增

	
	▲字段优化
	根据国家减负要求，对现有字段及其选项进行标准化处理，包括但不限于对字段进行拆解与合并，以及对历史数据进行相应的拆解与合并，以确保数据结构更加规范统一并满足最新政策要求。
	新增



四、功能要求
[bookmark: _Toc453021721]4.1系统总体要求
4.1.1▲必须满足国家和卫生主管部门要求，所有功能符合和支持国家及相关部门标准和规范要求。
4.1.2▲满足因管理和业务运行模式的变化而提出的所有新功能及客户化修改需求,系统功能满足实际需求。因政策变化或上级管理的要求而导致的软件修改需求，在规定的时间内免费修改完成，以使系统适应政策变化和上级管理的要求。
4.1.3▲本项目考虑与医院现有的全国麻性病风病防治管理信息系统的网络和硬件环境整合。数据库服务器和应用服务器部署应采用安全信息通道（高性能边界安全配置）。
4.1.4★本项目升级过程中及升级后均需满足国家网络安全等保三级要求。
4.1.5★本项目系统升级切换全过程须保障业务零中断、用户无感知，用户界面、操作逻辑与业务流程保持一致。历史全量数据（含结构化数据、非结构化文件及系统配置）须100%准确迁移，提供新旧系统数据一致性校验报告（如条数比对、核心字段哈希校验）。须提交详细的平滑切换方案、失败回滚预案及回滚演练记录，确保在异常情况下能快速回退且数据不丢失。
[bookmark: _Toc453021722]4.2 系统技术要求
4.2.1 ▲系统采用的技术路线和主要技术，是目前主流技术，并能够满足各应用软件目前和未来信息化长期发展的要求。
4.2.2 ▲响应速度快。各级一线工作站高峰期操作系统时无感觉等待，查询操作进行预处理以加快查询速度。并发用户同时运行时不能出现堵塞现象。
4.2.3 所提供系统的模块化程度高，对业务流程和管理方式的适应能力要强，系统必须具备参数化设置的功能，并提供相应的工具，维护部门可以通过参数配置来维护、配置系统功能权限、界面显示，流程配置等功能。
4.2.4 应用软件与数据库系统的设计要做到安全可靠，防止非法用户的入侵；要防止合法用户使用数据库时向数据库加入不合语义的数据，对输入的数据要有审核和约束机制。
[bookmark: _Toc149016999]4.2.5▲系统成熟、稳定：整个系统应具有很高的安全可靠性，必须满足7×24×365 小时连续运行的要求。在故障发生时，网络设备可以快速自动地切换到备份设备上。提供系统和数据库完整有效的备份与恢复方案，以防止灾难发生。年故障频率小于2次，每次故障时间小于1小时（故障是指全院无法使用的大故障）。
[bookmark: _Toc149017000]4.2.6▲系统安全
对于重要数据，系统只能提供有痕迹的更正功能。
提供系统运行日志和错误日志。
提供基于用户名、密码的用户身份认证系统
提供分别基于角色、基于功能的用户权限管理功能。
完善的用户权限管理与授权机制。
不同权限进入不同层次、功能的菜单。
系统提供操作权限管理工具，无需通过修改程序进行授权。
提供不同权限的数据库用户和系统管理员登陆方式，保证系统安全。
[bookmark: _Toc149017001]提供网络安全监控，有效防止网络的非法访问。
满足国家三级等保要求。
[bookmark: _Toc149017004]4.2.7操作方便性
操作界面友善。
操作方便、易于掌握。
符合操作人员的工作习惯。
[bookmark: _Toc149017005]操作有联机帮助功能。
[bookmark: _Toc149017008]4.2.8系统可维护
系统的设计要方便维护。
提供所有功能模块的客户化修改文档。
提供软、硬件、接口及系统的测试数据和方法。
提供维护所需要的技术文档资料与培训，维护资料齐全。
[bookmark: _Toc149017009]对软件系统负责终身维护。
4.2.9系统可升级 
[bookmark: _Toc149017010]系统可升级，并有统一、方便的升级方式。
[bookmark: _Toc149638596]4.2.10信息安全与数据保密
注重网络安全、信息安全，保证系统安全性，严格防止信息泄漏。
具有数据保密功能。
多级安全机制：系统应有严密的安全体系，保证数据处理和传输全过程和数据存储在服务端的安全性；
系统采用加密处理，保证网络环境下数据的安全，防止病毒入侵、非法访问、恶意更改毁坏。
4.2.11系统必须支持在虚拟化环境下的部署,支持虚拟机的动态迁移,保证系统的高可用性,不得使用硬件加密狗加密软件。如使用硬件加密狗，应提供满足虚拟机动态迁移的解决方案。

[bookmark: _Toc24638]五、项目管理与实施要求
5.1 项目管理
结合对本项目的理解，投标人需提出针对本项目的实施方案、制定可行的质量保障措施、建立测试审核制度。
5.2 ▲项目进度
（1）合同签署后，中标方完成需求调研并制定实施管理方案；
（2）90天内完成；
（3）上线后，双方组织验收；验收合格后系统进入维保期。
5.3 试运行
系统上线试运行周期为10日。在此期间，供应商须按采购人要求提供培训和技术支持，保证用户能够正确理解和使用系统；供应商必须对试运行中出现的任何问题及采购人提出的修改意见做出响应，并提交解决方案，在采购人确认后实施。试运行期间如出现重大故障，则试运行期从故障排除之日起重新计算。
5.4 ▲系统验收
在验收阶段，采购人从系统的实用性、稳定性、可维护性、灵活性、可操作性、安全性及系统文档、代码、规范及注释说明等方面组织全面验收。
（一）验收标准
系统试运行期结束后，由采购人组织验收，对项目进行全面验收，内容包括：测试对象及应达到的测试指标、测试方法和测试条件、测试资料和数据。
（二）验收内容
（1）系统实用性：项目验收最关键的指标，检查系统是否符合当前业务的需要，特别是业务流的整体性和数据流的一致性，并前瞻性提供未来业务接口。
（2）系统稳定性：硬件环境的稳定性、软件运行异常处理和正常运行情况。
（3）系统可维护性：含网络系统管理与维护、操作系统管理与维护、应用系统软件管理与维护、数据库管理与维护以及数据库备份、应用系统备份，灾难事件处理与解决实施方案等。
（4）系统安全性：是否有完善的安全机制保证系统的安全性，如软件方面的安全防范（加密措施、相关认证、数据库安全防范），硬件方面（防火墙、物理隔离和逻辑隔离）的安全设置。
（5）系统可操作性：界面是否友好；是否实现傻瓜化操作和智能化数据检索功能。
（6）系统灵活性：系统是否方便客户进行维护；系统是否在先进性的基础上具备未来升级和可扩充性；是否利于系统平台迁移和部署等。
（7）代码规范及注释说明：程序代码编写是否规范；注释说明或代码文档是否详细全面；接口定义是否符合信息系统规划一致性的要求。
（8）系统文档：验收文档是否齐全、规范、准确、详细，主要的文档包括：测试报告、系统部署、操作手册等。
5.5 培训
为更好的应用本系统，需要对采购人进行系统、有效的培训服务。包括熟悉业务流程、掌握应用系统使用操作和管理操作、了解注意事项等。
培训根据实际情况采用线上或线下形式，由采购人指定具体培训时间和培训地点，可分期分批进行。对于所有培训，供应商须派出具有相应专业知识、丰富的实际工作经验的专业人员进行培训。培训使用的资料、文件、多媒体演示系统将由供应商准备，均用中文编写。培训所需的硬件设施与场地、接受培训者的交通食宿由采购人承担，培训师的交通和食宿费用由供应商承担。供应商应该根据项目要求提供培训计划和费用估算明细并计入投标总价。
5.6 ▲技术支持与售后服务
（一）试运行期间的技术支持与服务
产品试运行期间，供应商须向采购人提供免费的技术支持和服务，服务内容应包括但不限于下述内容：技术协助、升级服务、调优、故障排除等。服务方式包括电话支持、文档提供、现场支持等多种以解决实际问题为目的的方式。供应商须提供7×24小时技术支持和服务，如出现技术故障，应在2个小时内使系统得以正常运行。如在8小时内（含节假日）未解决故障和问题，供应商应采取紧急预案，使系统得以正常运行。
（二）质量保证期内的技术支持与售后服务
（1）供应商必须提供终验之日起一年质量保证期内的7×24小时的免费技术支持和服务。方式应包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、性能调优、技术升级服务等。
（2）在质量保证期间，供应商必须在2小时内对采购人所提出的维护要求做出实质性反应，及时解决系统运行中的问题。
（3）系统运行过程中如果出现各种技术故障和问题，供应商的专业工程师应在2个小时内及时解除故障，使系统得以正常运行。如果在8小时内（节、假日也不例外）未解决故障和问题，供应商应采取紧急预案，使系统得以正常运行。
（4）如果由于维修服务失误或产品故障造成最终用户损失，除承担赔偿外，还要提供处理办法。
（5）供应商须详细列出质量保证期内售后服务和应急方案，并作为合同的一部分。
5.7 质量保证期外的技术支持与服务
质量保证期后继续提供服务（费用另行协商），同时为用户提供质量保证期结束后完整的服务维修计划（需详细逐年列出），包括服务内容、响应时间、服务方式、费用核算、质量保障等。相关费用不计入本次招标报价。

特别说明：以上★参数为实质性要求，如有负偏离作无效响应文件处理。上述要求供应商在响应文件中进行逐项应答。



第五部分  合同格式及条款
[bookmark: _Toc11785]中国医学科学院皮肤病医院与XXXX公司就中国医学科学院皮肤病医院全国性病麻风病防治管理信息系统升级项目事宜，经双方友好协商，签订本合同，以资双方共同遵守。
[bookmark: _Toc332964139]1. 合同内容
	    甲方向乙方购买的软件及其相关的服务，合同总价包括但不限于：
中国医学科学院皮肤病医院全国性病麻风病防治管理信息系统升级项目的开发、测试、安装、调试、验收等相关费用：
        合同产品/服务名称、型号（版本号）、制造厂商、单价、数量、价格和金额如下：
	产品模块名称
	生产厂商/服务商
	单价(元)
	数量
	金额(元)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc332964143]
2. 合同金额及支付方式
2.1 本合同项下总金额为人民币：XXXX万元整，大写XXXX万元整。
预付款：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付整个项目合同总金额的60%，即人民币XXXX万元整，大写XXXX，作为预付款。
进度款：系统正常运行并且项目通过整体验收，验收合格7个工作日内，甲方向乙方支付项目合同额的35%，即人民币XXXX万元整，大写XXXX。
尾款：合同维保期满后7个工作日内，甲方向乙方支付合同剩余款项即总价款5%，即人民币XXXX万元整，大写XXXX。

乙方账户信息
1、 公司名称： 
2、 开 户 行： 
3、 银行帐号：
3. 项目完成时间
3.1 合同签订后90天内。
3.2 如因甲方新采购的系统和设备需系统对接，或甲方根据实际工作需要提出的需求等事项使工期及工作量增加的，需双方协商另行签订补充协议。同时乙方应在相关事项发生后5日内及时以书面形式申请顺延，否则原履行期限不予调整。如因甲方原因导致增加乙方工作量的，乙方有权要求甲方相应增加项目费用。
4. 技术规格/标准
4.1 详见招标文件第四章招标技术规格及要求。
[bookmark: _Toc332964146]5. 系统部署和验收
5.1 乙方合同签署后，为满足甲方客户化需求开始详细功能调研、数据准备、软件客户化代码修改与扩充、系统平台的部署调试、系统集成，软件调试、测试与试运行，完成迭代升级工作。
5.2 乙方进行使用人员培训与技术人员培训，提供操作手册与相关技术文档。
5.3 系统实施过程中，乙方应负责对系统的整体系统安装、调试（含服务器、操作系统、数据库、应用服务器调试等），并解决实施过程中相关的问题。
5.4 系统实施过程中，乙方应负责系统部署相关工作。
5.5 甲方和乙方共同组成验收小组，经甲方确认后按照甲方规定的验收标准、程序和文档要求进行验收，双方签字的验收报告作为付款依据。
5.6 乙方须提供系统总体验收后   年的质量保证维护和服务,在此期间内的维护和服务甲方不再另行付费，如遇新增开发服务需求，经由甲方双方沟通后，针对新增开发服务需求签署补充协议。
5.7 验收报告不能免除乙方对由于软件系统问题而产生的故障或质量问题应承担的责任。
5.8 项目实施过程中，乙方须确保各系统无缝对接，不影响甲方正常业务开展。如因乙方产品质量或乙方实施人员操作原因发生系统重大故障造成甲方业务中断超过6小时、数据丢失等损失的，乙方承担合同总价5%-30%的违约金，甲方从合同支付款项中扣除，违约金不足以弥补损失的，乙方还应全额赔偿，乙方赔偿总金额不超过本协议约定的合同总金额。
[bookmark: _Toc332964147]6. 质量保证维护和服务
[bookmark: _Toc332964155]6.1 乙方应保证软件系统、完全符合合同规定的技术、质量、性能的要求。在系统正式验收后对系统实施   年的质量保证维护。乙方应对其系统故障负责排除，保证正常运行。在质量保证期内,乙方应对由于设计,工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责,费用由乙方负担。保修期外乙方应提供系统和软件的终身有偿维护。
6.2 质量保证期从系统正式总体验收合格之日开始计算，时间为   年。
6.3 质保期内，乙方提供工作日电话与网络远程响应，并且每年不少于2次安全巡检。故障响应:提供7x24小时技术支持和服务。如因乙方产品质量或乙方实施人员操作原因发生系统重大故障造成甲方业务中断超过6小时、数据丢失等损失的，乙方承担合同总价5%-30%的违约金，甲方从合同支付款项中扣除，违约金不足以弥补损失的，乙方还应全额赔偿。乙方赔偿总金额不超过本协议约定的合同总价款。
6.4 质保期过后，甲方和乙方签订技术售后服务合同，软件售后服务费用按照不超过中标价的20%收取，设备的接入乙方则提供最优惠条件。
6.5 项目实施过程中和质保期内，如果甲方发现软件质量或性能与合同不符，甲方应尽快以书面形式向乙方提出维护、修复、改正。乙方应在收到通知后按其投标文件承诺的时间内修改软件，达到甲方要求，质保期顺延至问题解决。
6.6 如果乙方在6.2、6.3 条规定的时间内没有进行相应工作，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和产生的费用将由乙方承担，相关费用甲方可直接从应付款项中扣除，同时甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
6.7 乙方在投标时所承诺的本项目经理及主要技术人员，未经甲方书面同意不得擅自更换。如需更换则应经甲方书面同意，否则按违约处理，此情况发生时将在合同支付款中扣除合同总额的10%作为违约金。
6.8 乙方应向甲方提供维护所需要的二次开发源代码及技术支持工具，开放技术平台，以利于甲方专业人员的维护。 
7. 违约责任
7.1 甲方无正当理由拒收系统开发成果，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
7.2 甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同相应款项的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
7.3如乙方在合同约定期限内不能按约完成系统实施并正常运行1个月，并可进行验收的，每逾期1天，乙方向甲方偿付货款总额的0.5‰的滞纳金。如乙方逾期达60天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方除退还甲方已支付款项外，还应按照合同总额的5%支付违约金。
7.4 如项目不能通过验收或无法实现与相关平台互联互通，相关接口、数据对接稳定运行的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方除退还甲方已支付款项外，还应按照合同总额的5%支付违约金。
7.5 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供相关服务的，除导致合同解除的情形外，仍应全面履行相关服务条款，并应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
7.8 乙方在承担上述3-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
7.9 乙方的投标文件应实事求是的响应招标文件,由于乙方的原因给甲方造成损失的, 甲方有权选择由乙方进行赔偿或按照合同总价5%-30%承担违约责任（该比例由甲方确定）。
8. 保密条款
8.1 双方应对本项目中接触到的对方所有的包括但不限于以下信息负保密义务：
8.1.1 业务数据、管理文件、知识产权、商业秘密、技术成果等。
8.1.2 人事信息：包括涉及甲方的人事档案、薪酬及考核等人事管理信息。
8.1.3 医院运行信息：包括涉及甲方业务运行的各种信息，医院经营方向、经营决策、定价政策以及相关合同、协议、项目等。
8.1.4 财务信息：包括涉及甲方的各项财务报表、人员工资等；涉及甲方药品、设备、耗材等预算、采购、合同、消耗、统计等信息。
8.1.5 患者信息：包括涉及甲方门诊、住院患者的相关诊疗信息，如患者个人的基本信息、诊疗方案、病历信息、费用信息、处方等。
8.2 乙方及其工作人员在项目实施过程中接触、获取到的上述信息非因项目需要不得复制，上述信息不得传播、销售，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露。合同履行完毕后，乙方接触、获取到的上述保密信息应当立即交还甲方，或者予以销毁。
8.3 上述信息的保密期限为永久。
8.4 本合同所述的保密条款对以下内容不适用：
8.4 1 属于常识且不受著作权控制的内容；
8.4.2 已通过出版物或其他合法途径公开的内容；
8.4.3 按法律、行政法规规定需要向有关机关、机构或媒介公开的内容。
8.5 乙方违反本条约定的，一经发现，按照合同总额的30%承担违约责任，由此给甲方造成损失的还应全额赔偿。
9. 知识产权
9.1 乙方应保证甲方在其本国使用其投标产品或该产品的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。如果任何第三方对此提出起诉 ，乙方应负责与之交涉并承担由此引起的一切法律及经济损失。
9.2 本项目涉及的知识产权归甲方所有。包含但不限于系统设计思路、软件版权、数据模型、系统专利等。项目任何资料和成果未经甲方同意不得公布、向他人提供、发表或报评各种奖项。
[bookmark: _Toc332964148]10. 索赔
10.1 如果乙方对甲方在质量保证期内按第6条的规定向乙方提出质量不符和索赔要求负有责任时，除合同另有约定的，乙方须经甲方同意原则上按本合同7.5款来处理该项索赔：
10.2 对于上述索赔如果乙方在收到甲方索赔要求后15天内不能做出答复时，应视为乙方接受了甲方的索赔要求。如果乙方在15天内不予解决，甲方有权从合同款中扣款或甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。
[bookmark: _Toc332964149]11. 不可抗力
11.1 本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长。
11.2 在不可抗力事件发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。同时必须在14日内，以邮政特快专递形式递交有关政府部门的证明。如果不可抗力超过120天，双方将通过友好协商就合同的执行达成协议。
[bookmark: _Toc332964150]12. 税费
12.1 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。
12.2 中国政府根据中国现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。
[bookmark: _Toc332964151]13. 履约保证金
无。
[bookmark: _Toc332964152]14. 仲裁
14.1甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向双方所在地仲裁委员会申请仲裁。
14.2仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。
14.3因履行本合同发生争议，导致仲裁，一方委托律师事务所所支付的律师代理费应由败诉方承担。
14.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，双方均应继续履行合同规定的各自的义务。
[bookmark: _Toc332964153]15. 违约终止合同
15.1 除本合同另有约定外，在甲方对乙方违约（包含但不限于15.1.1和15.1.2）而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：
15.1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内完成系统安装调试；
15.1.2 如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。
15.2 如果甲方根据第15.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以要求乙方退还全部或部分已付金额，并依其认为适当的条件和方法向第三方购买与未完成软件、硬件类似的产品，乙方应承担甲方购买类似产品所超出的那部分费用。合同中未终止部分，乙方应继续执行。 
[bookmark: _Toc332964154]16. 破产终止合同
16.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利，以及要求乙方承担违约责任和赔偿损失的权利。
[bookmark: _Toc332964157]17. 权利担保条款
17.1 甲方保证提供给乙方的资料、信息内容合法，不侵犯第三人的合法权益。如因甲方原因致使乙方遭受第三方追诉的，甲方应承担由此给乙方造成的损失并承担违约责任。
17.2 乙方保证在本项目设计、施工过程中，不侵犯第三人的合法权益。如因乙方原因致使甲方遭受第三方追诉的，乙方应承担由此给甲方造成的损失并承担违约责任。
[bookmark: _Toc332964158]18. 权利归属条款
18.1 本合同甲方委托乙方设计、实施应用系统集成中所完成的技术成果，属于甲方。
18.2 乙方按照本合同约定在履行系统维护和技术服务的过程中，不允许利用甲方提供的相关资料和工作条件进行与本项目无关的工作。
[bookmark: _Toc332964156]19. 培训
19.1 培训目的：甲方相应上岗人员能应用和管理乙方提供的产品。
19.2 确保甲方技术人员能够熟练地对系统进行运行、诊断、维护和管理。
19.3 确保本项目相关业务人员对其使用的应用系统能熟练操作使用。
19.4 培训内容：参照软件、硬件使用手册和系统说明书。
19.5 培训时间、地点：中国医学科学院皮肤病医院。
19.6 乙方在甲方所在地为甲方提供不低于15个工作日的技术培训，具体培训时间双方协商决定。甲方应在培训日前10 日内向乙方提供参加培训的人员名单，名单中不得包括非甲方的工作人员。
19.7 乙方未能完成以上培训内容的，甲方有权不支付尾款及不退还履约保证金。
[bookmark: _Toc332964144]20. 技术资料
20.1乙方须按招标文件的规定交付技术资料包括测试报告、系统部署、操作手册等给甲方。如果技术资料不完整或丢失，乙方应在接到甲方通知后10天内补供。否则甲方有权不支付尾款及不退还履约保证金。
[bookmark: _Toc332964159]21. 合同修改
21.1任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。
[bookmark: _Toc332964160]22. 适用法律
22.1  本合同按照中国法律进行解释。
[bookmark: _Toc332964161]23. 合同生效及其他
23.1 下列条件全部符合后,合同生效:
23.1.1 双方代表签字盖章后生效。
23.1.2 合同通过有关部门的审批；
23.2 本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执叁份。本合同附件与合同具有同等法律效力。 
23.3 需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。
24. 合同附件
24.1 附件一：中国医学科学院皮肤病医院本项目的招标文件
24.2 附件二：XXXX公司就中国医学科学院皮肤病医院本项目的投标文件
24.3 附件三：XXXX公司授权代表应评标委员会要求对某些问题做出的书面答复（如果有的话）。
24.4 附件四：中国医学科学院皮肤病医院本项目的保密协议。

以下无正文
甲      方：中国医学科学院皮肤病医院（中国医学科学院皮肤病研究所）
地      址：南京市蒋王庙街12号
邮      编：210042
电      话：
传      真：025-85414477
单位盖章：                 代表签字：              日期：        年     月     日

乙      方： 
地      址： 
邮      编： 
电      话： 
传      真：
单位盖章：                 代表签字：              日期：        年     月     日

注：合同签订前，采购人可根据实际情况调整合同内容，成交供应商不得提出异议。







中国医学科学院皮肤病医院
信息项目廉洁购销协议书








二O  年  月

[bookmark: _GoBack]
廉洁购销协议书

甲方：中国医学科学院皮肤病医院（中国医学科学院皮肤病研究所）
乙方：
为贯彻落实中央和地方关于治理商业贿赂文件精神，促进院所党风廉政建设深入开展，进一步规范医院信息化建设中的购销行为，严格执行国家和地方卫生行政主管部门关于集中采购和政府采购的相关规定，防止违反《八项规定》精神和《九项准则》等事件，以及购销领域、信息服务中不正之风的发生，营造公平交易、诚实守信的环境，维护正常的医疗和经营秩序。甲、乙双方特签订廉洁购销协议书。内容如下：
一、甲方购进信息系统、网络信息设备、信息服务等不得以任何方式向乙方索取回扣，不得要求乙方代支任何费用。
二、甲方和工作人员以暗示或其他形式索要回扣、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等，乙方应予拒绝，并如实向甲方纪检监察部门反映情况。
三、乙方不得暗中给予甲方和工作人员回扣，不得以提成和赠送有价证券、现金、信用卡、购物卡、宴请、娱乐等手段影响甲方和工作人员对信息系统、网络信息设备、信息服务等的选择权。乙方提供甲方国内或境外学术活动必须按照相关规定办理手续。
四、乙方为拓展业务进行的商务洽谈，必须在工作时间到甲方指定科室或办公室联系商谈，工作时间不得进入医院工作区。严格按照医院《医药代表备案管理制度》执行。乙方为履行合同义务进行的项目对接，可正常现场实施。
五、乙方如违反以上条款，经核实后，情节轻微，甲方给予乙方警告或暂停采购，并在单位内通报；拒不整改或情节严重的，甲方有权将乙方列入“非诚信交易黑名单”，终止供销合同；涉嫌违法的，由执法部门提起诉讼。
六、甲方和工作人员如违反以上条款的，将按国家法律、法规和相关制度给予处理，涉嫌违法的，交由执法部门处理。
七、本协议书和廉洁购销承诺书作为信息系统、网络信息设备、信息服务等购销合同的附件，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。
八、本协议书和廉洁购销承诺书一式两份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

甲方：（盖章）							  乙方：（盖章）
法人代表（或授权人）签名：			  法人代表（或授权人）签名：
							
年    月    日					       年    月    日


附件           
廉洁购销承诺书

按照中国医学科学院皮肤病医院开展医药购销领域专项治理工作相关要求，本企业特作如下承诺：
一、严格遵守国家的相关法律、法规和皮肤病医院规章制度。
 二、按采购合同或要求供货，确保所供应的产品质量合格。
三、不以回扣，提成等不正当手段进行促销；不以旅游、考察、宴请等各种名义和形式进行促销；不以任何借口向医院工作人员赠送现金，有价证券和其他物品等，或给予其他不正当利益。
四、工作时间不进入院方科室及诊疗场所推销产品；不以任何形式和方式统计处方。
五、需要进行产品宣传，学术讲座、会议等活动时，符合国家和卫生行政部门相关规定要求，并遵守院方规章制度。
六、对院方捐赠活动严格按照《中华人民共和国捐赠法》有关规定进行。
七、积极配合院方进行医药购销中有关商业贿赂的调查。
如有违反上述承诺，愿意接受取消中标资格、记入不良行为数据库等处理，直至停止业务往来，以及执法执纪部门的其他处理。
本承诺书一式两份，一份本企业留存，一份存院方纪检部门。

公司名称：（盖章）
联系电话：
企业法人代表或授权人（签名）：
日期：


第六部分 响应文件格式
[bookmark: _Toc22685][bookmark: _Toc27696][bookmark: _Toc11170]
封面


分包号：

分包项目名称：

响 应 文 件






                  供应商：        （盖章）
法定代表人（或授权代表）：        （签字或签章）
年    月    日

[bookmark: _Toc14804][bookmark: _Toc7098]
评分索引表
	[bookmark: _Toc11557][bookmark: _Toc5538]资格审查项
	[bookmark: _Toc2764][bookmark: _Toc8508]在响应文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	[bookmark: _Toc6612][bookmark: _Toc15819]......
	

	[bookmark: _Toc13449][bookmark: _Toc4219]符合性审查
	[bookmark: _Toc1907][bookmark: _Toc4830]在响应文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	
	

	[bookmark: _Toc8674][bookmark: _Toc30897]......
	

	[bookmark: _Toc12098][bookmark: _Toc24631]评分项目
	[bookmark: _Toc8463][bookmark: _Toc19540]在响应文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	
	

	[bookmark: _Toc11787][bookmark: _Toc5850]......
	


[bookmark: _Toc7523]

[bookmark: _Toc25263][bookmark: _Toc3928][bookmark: _Toc26082]目录
（供应商应详细编写目录并自动生成页码）
[bookmark: _Toc31020][bookmark: _Toc7024]
一、供应商基本情况
供应商基本情况表
	供应商名称
	 

	法定代表人
	 
	注册地区
	 

	地址
	 
	邮政编码
	 

	成立时间
	 
	单位性质
	 

	注册号或社会信用代码
	 
	注册资本（万元）
	 

	开户银行
	 
	账号
	 

	联系人
	 
	联系电话
	 

	经营范围
	 

	备注
	 




[bookmark: _Toc24888]二、供应商资质（按资格要求提供）
    
 


[bookmark: _Toc19262]三、供应商财务状况报告
指供应商的财务报告或银行出具的资信证明


[bookmark: _Toc30874]四、缴纳税收和社会保障资金凭据
提供符合磋商文件要求的依法缴纳税收和社会保障资金的凭据


[bookmark: _Toc30831]五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
 
（采购单位）：
   我公司具备履行编号为       号项目合同的设备和专业技术能力。
特此声明。
 
 
单位名称：（盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字）              
     年      月      日


[bookmark: _Toc17060]六、无重大违法行为声明
无重大违法行为声明
   （采购人名称）    ：
我公司在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。
 
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
 
单位名称：（盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字）              
     年      月      日


[bookmark: _Toc8858]七、磋商申请及声明
磋商申请及声明
（采购人）：
经研究，我们决定参加项目名称：（                     ）采购编号：（                       ）的磋商活动并，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
一、我方按磋商文件要求提交响应文件；
二、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量交付履约方；
三、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交人的权利；
四、我方愿按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；
五、我们遵守贵方有关磋商的各项规定；
六、我方响应磋商文件规定的响应有效期。

单位名称：（签章）
法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）
年    月    日
[bookmark: _Toc14723][bookmark: _Toc26034]



八、首轮报价表
[bookmark: _Toc520796417]项目编号：
项目名称：
分包号：
	标题
	内容

	投标总价 
	               元

	服务期
	满足磋商文件要求


单位名称：（盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字）              



[bookmark: _Toc8851][bookmark: _Toc514054495][bookmark: _Toc29624]九、明细报价表
[bookmark: _Toc514054496]项目编号：
项目名称：
分包号：
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标
报价总计
	￥                          
人民币（大写）：                          




（1）供应商应当根据第四部分 采购需求的内容和格式等要求详细填写，包含但不限于以上内容，请各供应商自行补充完善；

（2）表格不够可自行延长。

单位名称：             （盖章）                 

法定代表人（或授权代表）：          （签字）              
[bookmark: _Toc16234][bookmark: _Toc514054497][bookmark: _Toc1527][bookmark: _Toc13284][bookmark: _Toc18309]
十、中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：
日 期：


备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。 

中小微企业划型标准 
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。






































十一、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：系
（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
（法定代表人出席磋商会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证复印件。）




单位名称：（签章）
法定代表人：（签章）
年    月    日











法定代表人授权委托书

（采购人）：
法定代表人授权我单位为我单位本次授权代理人，全权处理此次磋商活动的一切事宜。
特此授权
（授权委托人出席磋商会议的提供。附法定代表人、授权委托人身份证复印件，开标前3个月内任意一个月投标单位为其缴纳的社保证明）

单位名称：（签章）
法定代表人：（签章）
法人授权代表：（签字）
年    月    日


十二、响应偏差表
[bookmark: _Toc26053][bookmark: _Toc29509_WPSOffice_Level2]（一）投标技术响应偏差表
	序号
	磋商文件内容
	响应文件内容
	偏差内容及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



单位名称：（盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字）              

1、凡响应文件中所投货物或服务与磋商文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由。




[bookmark: _Toc3171_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc514054498][bookmark: _Toc9396][bookmark: _Toc23255]（二）投标商务偏离表
	磋商文件内容
	响应文件内容
	偏差内容及说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


单位名称：（盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字）              

1、凡响应文件中所投货物或服务与磋商文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由。
2、供应商商务条件如与磋商文件要求的不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
[bookmark: _Toc22498][bookmark: _Toc15828][bookmark: _Toc514054502][bookmark: _Toc25001_WPSOffice_Level2]
十三、项目实施方案
按照磋商文件要求，格式自拟



[bookmark: _Toc16113]十四、项目组人员
拟投入本项目的人员一览表
	序号
	姓   名
	年龄
	性别
	学 历
	行业岗位资格
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



单位名称：         （盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：         （签字）              
日期：         



[bookmark: _Toc22114]十五、项目负责人资质
拟派项目负责人简历 

供应商名称（盖章）　                       项目编号：
	1
	姓名
	
	性别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年月

	3
	联系电话/传真：

	4
	从事本项工作时间及工作经历：

	5
	近三年内负责的相关项目：

	6
	其他需要说明的情况


单位名称：         （盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：         （签字）              
日期：         


[bookmark: _Toc5519][bookmark: _Toc30208_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc514054504][bookmark: _Toc13471]十六、供应商承担类似项目业绩一览表
[bookmark: _Toc10294_WPSOffice_Level2]供应商承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc19687][bookmark: _Toc514054505][bookmark: _Toc502821163][bookmark: _Toc30836_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15753][bookmark: _Toc11270]
十七、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请空置。
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